附件1

永修县城区生活污水处理提质增效三年行动工作目标表

| 年份 | 城区污水集中收集率力争目标（%） | 污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争目标（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永修县污水处理厂 |
| 2019年 | 19.7（已完成数） | 62.50（已完成数） |
| 2020年 | 31 | 65.63 |
| 2021年 | 42 | 68.53 |

附件2

- 12 -

永修县城区生活污水提质增效工作任务分工表

| 序号 | 主要任务 |  | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立污水管网排查和周期性检测制度 | 对县城区主次干道的配套污水管网错接、混接、淤泥淤积、管网破损、管网渗漏等病害进行全面排查。 | 2020年10月 | 县城管局 |
| 2 |  | 完成对辖区范围内主次街道污水主管网和开放式小区、背街小巷等内部污水支管的混错接、管网渗漏、破损等情况调查工作，督促辖区内公共建筑权属单位及企事业单位对内部非市政污水管网进行排查。 | 2020年10月 | 县城管局 |
| 3 |  | 完成辖区范围内城中村等内部污水支管的混错接、管网渗漏、破损等情况调查工作。 | 2020年10月 | 各相关属地乡镇 |
| 4 |  | 完成辖区范围内有物业的小区内部污水支管的混错接、管网渗漏、破损等情况调查工作。 | 2020年10月 | 县住建局 |
| 5 |  | 完成城南工业园区内部污水支管的混错接、管网渗漏、破损等情况调查工作。 | 2020年10月 | 云山经济开发区管委会 |
| 6 |  | 建立完善县城区市政排水管网地理信息系统（GIS），明确专人及时录入系统，做好动态更新，实现管网信息化、账册化管理。加强对污水管网的日常运维管理，逐步建立以5年为一个周期的排水管网周期性检测评估制度。 | 长期坚持 | 县城管局 |
| 7 |  | 共同保障排水管网周期性检测经费。 | 长期坚持 | 县财政局 |
| 8 | 强化规划引领 | 综合考虑经济社会发展、片区人口、水环境质量改善等的要求，完成排水专项规划，合理确定公共建筑、市政道路等排水管径及路由，统筹规划污水处理设施。 | 2020年12月 | 县自然资源局、县城管局、县住建局、县发改委、湖东新区开发建设管委会 |
| 9 |  | 要加强新建居民小区或公共建筑排水规划核实，未规范接入市政排水管网的，不得交付使用。 - 13 - | 长期坚持 | 县自然资源局、县城管局、县住建局、县发改委、湖东新区开发建设管委会 |
| 10 | 推进污水管网新建改造 | 结合海绵城市建设、老旧小区改造，分步、分批、分片区实施管网更新、破损修复、清淤堵漏、雨污分流等建设改造，基本实现城区管网全覆盖，提高污水收集能力，不断完善城区管网体系。 | 长期坚持 | 县城管局、县住建局、县发改委、湖东新区开发建设管委会 |
| 11 |  | 加快推进县城区雨污分流改造项目。 | 长期坚持 | 县城管局、县住建局 |
| 12 |  | 加快县城区雨污管网畅通工程。 | 长期坚持 | 县城管局、县住建局 |
| 13 |  | 加快湖东区雨污管网新建工程。 | 限时完成 | 湖东新区开发建设管委会 |
| 14 |  | 启动乡镇集镇污水改造PPP项目。 | 长期坚持 | 县住建局、云山经济开发区管委会、各属地乡镇 |
| 15 | 提升污水处理能力 | 县污水处理厂要在2020年底前制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施，力争到2021年底污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度提高到68.53mg/L。 | 2020年底前 | 县城管局 |
| 16 |  | 2020年底完成县城区生活污水处理厂扩容改造。 | 2020年底前 | 县住建局 |
| 17 | 加快推进黑臭水体治理 | 采取“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”等多种组合工程措施，科学实施沿河沿湖截污管道建设改造，加大沿河沿湖周边管网雨污分流改造力度，通过溢流口改造、截流井改造、管道截流、调蓄等措施降低溢流频次，逐步降低雨季污染物入河湖量，科学实施清淤疏浚，加强水体生态修复和水体及其岸线的垃圾治理，因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，到2020年城市建成区水体质量全部得到显著提升。 | 2020年底前 | 县住建局、县水利局、县生态环境局、县城管局、县财政局、县发改委、湖东新区开发建设管委会、各属地乡镇 |
| 18 | 妥善处理处置生活污泥 | 要因地制宜确定污泥处理处置的技术路线，积极推广运用政府和社会资本合作模式，鼓励社会资本参与污泥处理处置设施建设，加大生活污泥处置能力，稳步推进生活污泥无害化处置。县直相关部门要为建设生活污泥无害化处置设施建设提供用地、选址、环评等手续保障，加快推进生活污泥无害化处理处置，到2021年，生活污泥无害化处理处置达到100%。 - 14 - | 2021年底前 | 县自然资源局、县生态环境局、县城管局、县住建局 |
| 19 | 健全管网建设质量管控机制 | 加强钢筋混凝土管、PE、PVC、HDPE等管材市场监管，定期采取“两随机、一公开”方式对管材供应和使用单位进行抽查，抽查结果向社会公开，建立管材品牌、供应单位红黑榜，严厉打击假冒伪劣管材产品。 | 长期坚持 | 县市场监管局 |
| 20 |  | 加强排水设施工程设计、施工质量、竣工验收管理，督促设计、施工、监理等相关单位严格执行相关标准规范，原则上新建污水管必须使用球墨铸铁排水管，确保工程质量。要加快推进市政行业信用体系建设，推进建筑市场主体黑名单制度。 | 长期坚持 | 县住建局、县市场监管局 |
| 21 |  | 加强排水设施工程竣工验收和移交管理，要求移交单位提供严密性检查等相关资料，要对移交的排水管道进行CCTV检测，存在错接、混接和管口错位、管道破损等现象的，应要求移交单位整改，合格后方可办理移交手续。 | 长期坚持 | 县城管局、县住建局、县行政审批局、云山经济开发区管委会 |
| 22 | 全面落实排水许可管理制度 | 全面实施排水许可管理，加强排水行业监管，严格污水源头管控。新建居民小区或公共建筑排水要严格按照市里的文件要求，严禁小区或单位内部雨污水混错接，严禁污水直排，严格办理排水许可手续。要逐步完善对老旧小区、从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户等排水户的排水许可管理，建立市政管网私搭乱接溯源联合执法机制。 | 长期坚持 | 县城管局、县生态环境局、县住建局、县市场监管局、县卫健委、云山经济开发区管委会、各属地乡镇 |
| 23 | 规范工业企业排水管理 | 组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有限处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可。工业企业排污许可内容、污水介入市政管网的位置、排水方式、主要排放污染物类型等信息应当向社会公示，接受公众、污水处理厂运维单位和相关部门监督。 | 长期坚持 | 云山经济开发区管委会、县生态环境局、县城管局、县市场监管局、县卫健委 |
| 24 | 加强管网维护管理 | 进一步完善市政公共管网清淤疏浚等日常管护制度，逐步建立管网运行维护管理长效机制，积极推进政府购买服务，委托专业机构维护管理，保障管网有效运行。 - 15 - | 长期坚持 | 县城管局 |
| 25 | 加强管网维护管理 | 新建居民小区、公共建筑必须明确排水管网管理单位，鼓励居住小区将内部排水管网养护工作委托市政排水管网运行维护单位实施，实现管网“一家管”，住建部门要配套制定责权明晰的工作制度，并将管网维护成本纳入小区物业管理费；建立政府和居民共担的费用保障机制。财政部门要加大排水管网运维资金投入，城管部门要加强公共管网运维情况管理，住建部门要加强小区排水管网运维情况管理。 | 长期坚持 | 县住建局、县财政局、县城管局 |
| 26 | 积极推行“厂、网、河（湖）”运维模式 | 建立健全污水收集处理设施运营监督考核机制，定期对污水收集处理设施进水浓度、进水水量挂钩的运营情况开展监督考核，考核结果与付费挂钩，实行按效付费，促进运行管理能力和水平提升。 | 长期坚持 | 县财政局、县发改委、县城管局、县住建局、县生态环境局、县水利局 |
| 27 | 加大资金投入，多渠道筹措资金 | 加大财政投入力度，已安排的污水管网建设资金要与三年行动相衔接，确保资金投入与三年行动任务相匹配。拓宽融资渠道，鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增效项目提供融资支持，研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。营造良好市场环境，吸引社会资本参与设施投资、建设和运营，鼓励采用PPP模式，强化PPP项目管理，提升项目建设运营效率效益。 | 长期坚持 | 县财政局、县发改委、县城管局、云山经济开发区管委会、各属地乡镇 |
| 28 | 完善污水处理收费政策，监理动态调整机制 | 建立动态调整机制。建立污水处理收费动态调整机制，原则上应当补偿污水处理和污泥处理处置设施及污水管网正常运营成本并合理盈利。统筹使用污水处理费与财政补贴资金，通过政府购买服务方式向提供服务单位支付服务费，充分保障管网等收集设施运行维护资金需求。建立健全污水收集处理费使用绩效考核体系，切实提高污水处理费使用效益。 | 长期坚持 | 县发改委、县财政局、县城管局 |
| 29 | 简化污水收集处理设施建设改造工程审批流程 | 结合工程建设项目行政审批制度改革，优化生活污水收集处理设施建设项目审批流程，精简审批环节，完善审批体系，压减审批时间，主动服务，严格实行限时办结。城中村、老旧小区、城乡结合部生活污水收集处理设施建设涉及拆迁、征收和违章建筑拆除的，要妥善做好相关工作。 | 长期坚持 | 县住建局、县行政审批局、县发改委、县财政局、县自然资源局、县城管局 |

- 16 -