部门评价报告

- 基本情况

- 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为加快城乡一体化进程，提高农民生活质量，提升农村总体发展水平，改善农村居住环境，恒丰企业集团决定对黄金山农贸公司分场片、虎头岭农贸公司虎头岭村进行老旧村庄改造及基础设施建设，主要内容包括：对征收土地青苗及房屋给付补偿款，完成土地征收三通一平工作，改造老旧建筑外立面，道路硬化及修建沥青路面、建设室外广场及人行道地面铺装、绿化种植、污水处理等。

2022年，基础建设资金全年预算数4968.40万元，其中财政拨款439.82万元，其他资金4528.58万元。全年执行数1325.48万元，其中对征收土地青苗及房屋给付补偿40户，补偿款共计125.32万元，已于2022年支付。土地征收三通一平支付42.50万元，改造老旧建筑外立面12500平方米，道路硬化及修建沥青路面8000米，建设室外广场及人行道地面铺装6220平方米，绿化种植6820平方米，污水管网及设施3826米，共支付1157.66万元。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：1、完成老旧村庄改造项目的施工及验收；

- 规范支付征收土地的青苗、房屋补偿款；3、增加基础设施建设；4、完成土地征收三通一平工作。

阶段性目标：1、完成40户青苗及房屋补偿款发放；2、按时按要求验收老旧村庄改造及基础设施建设工程；3、按要求支付改造工程款。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：1、通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

绩效评价对象：基础建设资金项目；项目范围：基础建设资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系（附表说明）：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 3.5 | 项目是否符合立项条件 | 项目符合立项条件（3.5分） |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3.5 | 申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续 | 申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目调整是否履行相应手续（1.5分） |
|  |  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 3.5 | 绩效目标是否合理 | 绩效目标合理（3.5分） |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3.5 | 绩效指标是否明确、细化、量化 | 指标明确（1.5分），细化（1分），量化（1分） |
|  |  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3.5 | 预算编制是否科学 | 预算编制科学（3.5分） |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3.5 | 资金分配是否全面、合理 | 资金分配合理（3.5分） |
| 过程 |  | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 3.5 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3.5分） |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.5 | 全年执行数/全年预算数×100% | 执行率100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得3.5分；执行率小于100%且大于等于80%的，得3分；执行率小于80%且大于等于60%的，得2分；执行率小于60%不得分 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣4分，超标准开支扣3分 |
|  |  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3.5 | 是否建立健全项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3.5分） |
|  |  |  |  | 管理执行有效性 | 3.5 | 是否严格执行相关项目管理制度 | 严格执行相关项目管理制度（3.5分） |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 公路建设里程数≧5公里 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优10分，良8分，中5分，差3分进行评分） |
|  |  |  |  | 实际完工项目数≧5个 | 5 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 15 | 资金支付合规率=100% | 5 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优15分，良13分，中10分，差5分进行评分） |
|  |  |  |  | 项目设计变更率≦10% | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收合格率=100% | 5 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 项目按计划完工率≧90% | 5 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优10分，良8分，中5分，差3分进行评分） |
|  |  |  |  | 项目按计划开工率≧90% | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 超概算项目比例≦10% | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优5分，良3分，中2分，差1分进行评分 |
| 效益 |  | 社会效益 | 10 | 交通安全事故减少率≧70% | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（10分） |
|  |  |  |  | 市政基础设施利用提高率≧20% | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目使用年限≧10年 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（5分） |
|  |  | 满意度 | 5 | 居民满意度≧90% | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（5分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

评价方法：

根据基础建设资金项目的实际情况，我们决定采取询问查证、实地踏看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2、专家评议法：咨询相关的专家，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

3、问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。由于该项目大部分未进行验收，尚不具备问卷调查条件，因此未采用问卷调查的形式。

绩效评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

- 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告、归集档案四个阶段。

1．前期准备

（1）成立评价工作组。

（2）开展前期调研。

（3）明确项目绩效目标。

（4）设计绩效评价指标体系。

（5）确定绩效评价方法。

（6）确定现场和非现场评价范围。

（7）编制访谈问卷。

（8）设计资料清单。

（9）制定评价实施方案。

（10）评价实施方案论证。

2．组织实施

(1)下达绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目实施单位提供的资料等,

(2)通过电子政务处通知各项目实施单位。

(3)建立项目工作群。为提高工作效率，本次评价充分利

用网络平台优势，建立电子政务工作群：保证 24 小时随时沟通， 及时协调各单位现场评价。

(4)资料收集与核查。对所有项目实施单位报送的相关资

料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

3．撰写与提交绩效评价报告

撰写绩效评价报告。按照财政厅规定要求和文本格式撰写评价报告，具体工作包括：

（1）对基础数据与资料的复核。

（2）修订初始评价技术方案。

（3）对所收集的资料进行全面分析的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。

（4）针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议。

（5）组织专家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审。包括：指标体系的调整，评价结论分析，发现问题和建议等。

4.归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

基础建设资金项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。按照部门评价评分表进行了独立客观的评价，最终评分结果为90分。

相关评分表详见第11、12页

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

- 项目过程情况

该项目资金到位率100%，预算执行率26.68%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

- 项目产出情况

该项目公路建设里程数≧8公里，实际完工项目数≧5个，符合绩效目标，资金支付合规率及项目验收合格率=100%，项目设计变更率及超概算项目比例≦10%，项目按计划完工及开工率≧90%，符合绩效目标，被征收户群众收益增加，完善农村基本功能及面貌，提升居民生活环境质量，促进社会和谐稳定。

- 项目效益情况

交通安全事故减少率≧70%，市政基础设施利用提高率≧70%，居民满意度95%达到绩效目标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）坚持规划先行，以规划统领整个项目；

（2）加强项目精细化管理。切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度；

（3）强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；

（4）充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；

（5）加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

（6）健全项目管理责任制。强化地方管理部门责任和企业的实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无

| 部门评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基础建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 江西恒丰企业集团公司 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 江西恒丰企业集团 |  |
| 项目负责人 | 胡金龙 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18079211567 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 4968.4 |  | 实际到位资金（万元） |  | 1325.48 | 实际使用性况（万元） |  |  | 1325.48 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 | 439.82 |  | 市县财政 |  | 313 |  |  |  | 313 |
| 其他 | 4528.58 |  | 其他 |  | 1012.48 |  |  |  | 1012.48 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 |  | 7 | 立项依据充分性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  |  | 绩效目标 |  | 7 | 绩效目标合理性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  |  | 资金投入 |  | 7 | 预算编制科学性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 3.5 |  | 3.5 |
| 过程 |  | 资金管理 |  | 7 | 资金到位率 |  | 3.5 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3.5 |  | 0 |
|  |  | 资金管理 |  | 5 | 资金使用合规性 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 组织实施 |  | 7 | 管理制度健全性 |  | 3.5 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 管理执行有效性 |  | 3.5 |  | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 |  | 5 | 公路建设里程数≧5公里 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 实际完工项目数≧5个 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 产出质量 |  | 5 | 资金支付合规率=100% |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 项目设计变更率≦10% |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 项目验收合格率=100% |  | 5 |  | 3 |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 项目按计划完工率≧90% |  | 5 |  | 4 |
|  |  |  |  | 5 | 项目按计划开工率≧90% |  | 5 |  | 4 |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 超概算项目比例≦10% |  | 5 |  | 5 |
| 效益 |  | 社会效益 |  | 5 | 交通安全事故减少率≧70% |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 市政基础设施利用提高率≧20% |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响 |  | 5 | 项目使用年限≧10年 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 满意度 |  | 5 | 居民满意度≧90% |  | 5 |  | 5 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 90 |
| 评价等次 | 优 良 中 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |