# 第三部分  2023年度部门决算情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

5、绩效自评结果应用和公开情况

本部门“基础设施建设资金”、“ 一事一议资金” 项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 江西恒丰企业集团公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 江西恒丰企业集团公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 473.131 |  | 473.131 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 政府预算资金 |  | 0 | 473.13143 |  | 473.13143 |  | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、提升集团基础设施建设；2、提升道路通行能力，减少交通安全事故发生率；3、拆除违章建筑、做好土地征收补偿工作。 |  |  |  |  |  | 1、提升集团基础设施建设；2、提升道路通行能力，减少交通安全事故发生率；3、拆除违章建筑、做好土地征收补偿工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 土地整改费用 |  | ≤2800元/亩 | 2800 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 征地补偿款 |  | ≤4000元/亩 | 3976 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害及自建房整治费用 |  | ≤3200元/平方米 | 3200 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 基础设施改造建设费用 |  | ≤5万元/平方米 | 4.5 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 道路安全治理费用 |  | ≤6000元/次 | 6000 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 土地整改面积 |  | ≥232.14亩 | 232.14 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 道路安全隐患排查次数 |  | ≥10次 | 12 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 土地征收面积 |  | ≥300亩 | 358 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害及自建房整治面积 |  | ≥215平方米 | 215.6 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 基础设施改造建设面积 |  | ≥180000平方米 | 186720.45 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 农村自建房规范率 |  | ≥95% | 95 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用规范率 |  | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | ≥90% | 90 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害发生时储备物资到位率 |  | ≥95% | 95 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 交通安全事故减少率 |  | ≥40% | 35 | 10 | 6.88 | 有待加强 |  |
|  |  |  |  | 基础设施完好率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.88 |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 一事一议资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 江西恒丰企业集团公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 江西恒丰企业集团公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 24.9 |  | 24.9 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 政府预算资金 |  | 0 | 24.9 |  | 24.9 |  | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建设3个村级一事一议项目，包含沥青路一条、水泥路一条及水泥晒场一个，完善农村基础设施建设。 |  |  |  |  |  | 建设3个村级一事一议项目，包含沥青路一条、水泥路一条及水泥晒场一个，完善农村基础设施建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 水泥晒场建设成本 |  | ≤9万元 | 8 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥路面铺设成本 |  | ≤16万元 | 16 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青路面铺设成本 |  | ≤16万元 | 16 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 水泥晒场建设面积 |  | ＝1073㎡ | 1073 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 铺设沥青路长度 |  | ＝390米 | 390 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 铺设水泥路长度 |  | ＝480米 | 480 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 资金拨付规范率 |  | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥95% | 94 | 5 | 4.87 |  |  |
|  |  |  |  | 项目按时完工率 |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 提升村民出行便捷率 |  | ≥10% | 10 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 村民满意度 |  | ≥85% | 86 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.87 |  |  |