2021年《政府工作报告》涉及县教体局重点工作任务进展情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 责任领导 | 牵头部门 | 协助部门 | 工作进展 |
| 76.推动中小学教师“县管校聘”管理体制改革，促进县域义务教育均衡发展。 | 张霞 | 县教体局 |  | 出台了《永修县人民政府办公室关于印发推进全县中小学教师“县管校聘”管理体制改革的实施方案（试行）的通知》（永府办字〔2021〕5号）；制定了“县管校聘”配套实施细则《永修县教师聘任工作实施方案（试行）》，已完成聘任工作。 |
| （一）共抓疫情防控 | | | | |
| （二）共谋社会繁荣 | | | | |
| 91.确保新城小学湖东分校、新城幼儿园湖东分园投入使用。 | 张霞 | 县教体局 |  | **白莲小学（新城小学湖东分校）**已完工并投入使用；**湖东幼儿园**（**新城幼儿园湖东分校**）已完工并投入使用。 |
| 92.完成县一中、二中、外国语学校、涂埠幼儿园扩容改造工程。 | 张霞 | 县教体局 |  | **县一中校园扩容工程：**一期实验大楼正在进行四层楼面施工、学生公寓正在进行墙体砌筑施工、体育馆正在进行屋面施工。（2021年可以完成主体工程）  **县二中校园扩容工程：**一期艺体楼和图书馆正在进行墙体砌筑施工，二期实验大楼正在进行屋面施工、初中部教学楼正在进行墙体砌筑施工。（2021年可以完成主体工程）  **外国语学校扩容新建教学综合大楼工程：**已完工并投入使用。  **涂埠幼儿园扩容改造工程：**已完成主体工程并验收合格，正在进行装饰工程施工。 |
| 93.启动城南小学及幼儿园建设。 | 张霞 | 县教体局 |  | **城南小学及幼儿园工程：**征地拆迁工作已基本完成，规划文本已通过专家评审并第二次上了县城建领导小组会、正在进一步修改完善。**(正在推进)** |
| 94.加快推进三溪桥等乡镇中心幼儿园建设。 | 张霞 | 县教体局 |  | **三溪桥中心幼儿园**正在进行土方拖运及施工图设计等工作；**滩溪中心幼儿园**正在进行红线范围内房屋拆除及施工图设计等工作。 |
| 95.拓展教师招引渠道，不断提升教学质量和水平。 | 张霞 | 县教体局  县人社局 |  | 县政府正式出台了《永修县人民政府关于印发永修县促进教育人才优先发展实施办法的通知》（永府字[2021]41号），为永修中专学校招聘3名专业教师已纳入全县“绿色通道”招聘，这项工作在2021年9月份已完成。 |