项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  “5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目

项目单位:  永修县农业农村局

主管部门:  永修县农业农村局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年11月3日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标	3

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1. 绩效评价原则	4

2. 评价指标体系	4

3.绩效评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	7

2.组织实施	7

3.报告完成	7

4. 归档	7

三、综合评价结果及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	10

1. 项目立项（5分）	10

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	11

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	12

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	13

3. 产出时效（5分）	13

4. 产出成本（5分）	13

（四）项目效益情况	13

1. 社会效益（15分）	13

- 生态效益（5分）	13

3. 可持续效益（5分）	14

4. 服务对象满意度（10分）	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	15

永修县农业农村局“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（永发〔2020〕18号）文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县农业农村局“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

我国捕捞渔船数量大，生计渔民数量众多，多年来过大的捕捞强度造成渔业资源的衰退，捕捞水产品也呈现出低龄化、小型化和低质化的现象。为了维护我国江河湖泊、重点水域的永续利用，国家主管部门出台了一系列的相关法律法规，并保持高压严打态势，为禁捕工作提供政策依据，为执法提供法律支撑。

针对我国重点的生态流域，农业农村部针对水生物保护区、干流和重要支流、大型通江湖泊及其他重点水域出台了一系列政策，在重点水域禁捕范围和时间内违法从事天然渔业资源捕捞的，依照《渔业法》和《刑法》关于禁渔区、禁渔期的规定处理。

我国流域众多，随着流域经济的快速发展，增长方式仍然粗放。由于过度捕捞，流域生态功能的退化，大量经济鱼类资源走向枯竭，珍稀特有鱼类大幅衰减，部分珍稀鱼类已功能性灭绝，以长江流域为例，长江流域为我国生物多样性最为典型的区域，近年来生态功能显著退化。渔业资源曾经极为丰富，鱼类曾经占当时全国淡水捕捞产量的60%，如今不足1/630。近年来，长江已经基本丧失捕捞生产价值，“资源越捕越少、生态越捕越糟、渔民越捕越穷”已经成为社会共识。

2．项目主要内容及实施情况

本项目主要内容是建设一套全流程、全场景、全智能、全方位禁渔监管系统，以视频监控、违法预警、云端广播等执法行为管理系统，实现“全天候、全流域、全时段”的智能防控体系。

截止2021年底，项目只完成前期准备工作及项目招投标工作。该项目采取电子公开招标，中标单位为中移系统集成有限公司，2022年2月8日签订了合同，项目正在施工当中；目前，项目环境搭建已经完成，项目前端和执法终端设备已全部到位。

3. 资金投入和使用情况

本项目共投入904万元，共支出650.92万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

建设一套全流程、全场景、全智能、全方位禁渔监管系统，以视频监控违法预警、云端广播等执法行为管理系统，实现“全天候、全流域、全时段”的智能防控体系，建立多部门联合监管执法机制，对非法捕捞非法运输、市场非法售卖等问题实现全面监管，利用信息化手段实现线上闭环管理，坚决斩断非法利益链条，提升渔政监管部门禁渔执法的工作效率，以信息化手段助力水域禁捕工作精细化管理。

2. 项目阶段性目标

做好“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务及系统建设工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价体系表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 904 | 实际到位资金 （万元） |  | 904 | 实际使用情况 （万元） | 650.92 |
| 其中：中央财政 |  | 164 | 其中：中央财政 |  | 164 |  |  |
| 省财政 |  | 540 | 省财政 |  | 540 |  |  |
| 市县财政 |  | 200 | 市县财政 |  | 200 |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 高空视频监控建设数量20个 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 雷达监控情况2套 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 建设重点水域高空视频监控系统处理平台1套 | 5 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 项目验收合格率 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 项目施工人员资格有效率 | 5 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目故障报修的响应时效 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 设备采购成本节约率 | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 推动渔政执法信息化建设，提高重点水域禁捕执法监管技防水平管理能力 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 改善长江沿岸省份渔政执法装备设施条件，提升渔政执法能力 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 5 | 加强保护水生生物资源，保护生物多样性、促进生态文明保护和修复 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 助力水域禁捕工作精细化管理，促进生态渔业可持续发展 | 5 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 项目实施情况满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

3. 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县农业农村局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目重点评价表》，对永修县农业农村局904万元“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目进行评分，评价综合得分为81.96分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目资金的使用，提升永修县重点水域渔政管理能力，进一步促进渔政执法规范化建设，提升渔政综合执法办案智能化、信息化水平，给一线移动执法提供监督检查及办案中所需的依据，满足一线执法工作的需要、提高执法工作效率。但永修县农业农村局在预算编制、资金使用、产出管理等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 904 | 实际到位资金 （万元） |  | 904 | 实际使用情况（万元） | 650.92 |
| 其中：中央财政 |  | 164 | 其中：中央财政 |  | 164 |  |  |
| 省财政 |  | 540 | 省财政 |  | 540 |  |  |
| 市县财政 |  | 200 | 市县财政 |  | 200 |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.60 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 2.20 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.60 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.60 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 高空视频监控建设数量20个 | 5 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 雷达监控情况2套 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 建设重点水域高空视频监控系统处理平台1套 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 项目验收合格率 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 项目施工人员资格有效率 | 5 | 0.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目完成及时率 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 预算范围内 | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 推动渔政执法信息化建设，提高重点水域禁捕执法监管技防水平管理能力 | 10 | 6.00 |  |
|  |  |  |  | 改善长江沿岸省份渔政执法装备设施条件，提升渔政执法能力 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 生态效益 | 5 | 加强保护水生生物资源，保护生物多样性、促进生态文明保护和修复 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 助力水域禁捕工作精细化管理，促进生态渔业可持续发展 | 5 | 4.00 |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 项目实施情况满意度 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 81.96 |  |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《江西省财政厅关于下达 2020年农业资源及生态保护补助资金（用于长江流域禁捕退捕）的通知》（赣财农指〔2020〕75 号）和《江西省发展改革委 江西省农业农村厅关于下达农业绿色发展专项〈长江生物多样性保护工程项目〉2021年中央预算内投资计划的通知》（赣发改农经〔2021〕493号）等文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门（单位）职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项程序规范，项目建设前期出具了《永修县“5G+智慧渔政”综合执法系统采购服务项目建设方案》，并经过专家评审，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但由于整个项目延期导致系统尚未正常投入使用，暂未产生效益效果。酌情扣0.2分，得2.8分。

（2）绩效指标明确性（2分）

未能提供2021年绩效目标，酌情扣0.2分；绩效指标与项目目标任务数或计划数不对应，根据《关于江西省重点禁捕水域高空视频监控系统建设的指导意见》文件，2021年永修县需完成高空视频监控建设数量20个，实际至2022年完成数量48个，与计划完成数量偏差较大，反映永修县农业农村局未按阶段性任务申报绩效目标，酌情扣0.2分，得1.6分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

本项目根据资金下达文件编制项目计划，未提前编制项目预算，酌情扣分，得2.2分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目根据资金下达文件编制项目计划，未提前编制项目预算分配资金，酌情扣分，得1.8分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

本项目实际到位资金904万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（650.92 /904）×100%=72%，得2.16分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《永修县重点水域禁捕退捕专项资金管理办法（暂行）》规定、符合预算批复规定的地方专项资金使用范围，但项目单位部分设备支付程序不规范，在采购验收合格之前已支付，扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县农业农村局制定了《永修县农业农村项目实施操作细则》、《永修县农业农村局考勤管理等九项管理制度》，关于印发《永修县重点水域禁捕退捕专项资金管理办法（暂行）》，得2分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，2021年项目专项资金已全额到位；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；但查阅项目招投标文件中发现施工人员资格证书全部过期，扣0.6分，得2.4分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

永修县“5G+智慧渔政”综合执法系统项目建设共需新增20个高空视频监控点位，2个雷达监控，建设重点水域高空视频监控系统处理平台1套；目前高空视频监控点位实际完成数量48个，与计划完成数量偏差较大，未按阶段性计划实施，酌情扣1分，得14分。

2. 产出质量（10分）

（1）项目验收合格率（5分）

截至绩效评价日，项目暂未完成验收程序。

（2）项目施工人员资格有效率（5分）

施工人员资格证书已全部过期，得0分。

3. 产出时效（5分）

因疫情原因以及与县信息中心系统不兼容，导致项目未竣工验收，项目整体逾期，如2021年高空视频监控计划2021年年底完成并投入使用，截止绩效评价日尚未投入使用，扣1分，得4分。

4. 产出成本（5分）

项目实际支出在预算资金范围内，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目实施有助于推动渔政执法信息化建设，提高重点水域禁捕执法监管技防水平管理能力；改善长江沿岸省份渔政执法装备设施条件，提升渔政执法能力。但由于项目至今未完成验收程序，尚未投入使用，暂未产生效益效果，酌情扣分，得10分。

2.生态效益（5分）

项目实施有利于加强保护水生生物资源，保护生物多样性、促进生态文明保护和修复。但由于项目至今未完成验收程序，尚未投入使用，暂未产生效益效果，酌情扣分，得4分。

3. 可持续效益（5分）

项目实施能够助力水域禁捕工作精细化管理，促进生态渔业可持续发展，由于项目至今未完成验收程序，尚未投入使用，暂未产生效益效果，酌情扣分，得4分。

4. 服务对象满意度（10分）

社会群众的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年，县农业农村局不断加强提升永修县重点水域渔政管理能力，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

一是自评报告绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，事前对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

二是永修县农业农村局未根据阶段性目标编制项目预算，设置绩效目标，等资金下达满足自己需求后才开始实施项目，导致项目整体严重延期。

三是永修县农业农村局未落实主体责任，对政府采购项目招投标程序及相关资格材料审查不严谨，未尽到全程跟踪监控，导致材料出现纰漏，中标单位施工人员施工资格证书全部过期。

六、有关建议

一各部门各预算单位是预算绩效管理主体，要完善项目绩效管理体系，设置全面合理可行的指标，一套契合目标、明确具体、完整可行和便于衡量的指标体系既是财政部门进行预算安排的重要依据，也是过程管理有效性和评价结果应用有效性的保障，有利于提高预算绩效管理质量。

二是根据现阶段目标需求编制财政预算及绩效目标，待本阶段目标完成，如若还需扩建项目，再编制下一阶段财政预算及绩效目标，加快项目进度，避免项目整体延期。

三是严格把控招投标程序，对不符合资格的投标方应及时发现并提醒。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月3日