永修县住房和城乡建设局

2021年度部门整体支出重点绩效评价报告

委托单位：永修县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2021 年 11 月

目  录

一、单位概况	1

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1

1．主要职责职能	1

2．组织架构及人员情况	5

3. 现有资产情况	5

（二）当年单位履职总体目标、工作任务	5

（三）当年单位年度整体支出绩效目标	5

（四）单位预算绩效管理开展情况	6

（五）当年单位预算及执行情况	6

1. 部门整体收入情况	7

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	7

3. “三公经费”情况	8

二、单位整体支出绩效实现情况	9

（一）履职完成情况	10

1. 重点工作完成情况	10

2. 年度工作计划完成情况	14

（二）履职效果情况	15

1. 社会效益	15

2. 经济效益	15

3. 生态效益	15

（三）社会满意度	15

（四）评价结论	15

三、单位整体支出绩效中存在的主要问题	16

四、相关建议	18

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标	18

（二）做好部门预算编制工作，科学合理地分配财政资金	19

（三）加强项目的监督管理	20

（四）加强资产管理工作	20

附件1：《永修县住房和城乡建设局部门整体绩效评价表》	22

附件2：评价工作开展情况	23

一、评价目的	23

二、评价范围	23

（一）评价对象	23

（二）评价内容	23

三、评价依据与原则	24

（一）评价依据	24

（二）评价原则	24

四、评价方法	25

五、评价指标体系	25

六、评价工作实施程序	26

（一）前期准备阶段	26

（二）项目实施阶段	26

（三）评价报告撰写阶段	27

永修县住房和城乡建设局

2021年度部门整体支出重点绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）及《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件相关规定，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2021 年9月至10月对永修县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）2021年度部门整体支出开展第三方绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。

- 一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1．主要职责职能

永修县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）为永修县政府工作部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订和组织实施全县房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施；组织制定全县住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划；指导各乡（镇、垦殖场、企业集团）的住房和城乡建设的各项业务工作。

（2）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划；建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系；指导、考核、监督全县保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施中心城区保障住房的建设、分配和管理。

（3）承担推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房制度改革政策和住房建设规划编制，会同有关部门管理全县住房制度改革工作。

（4）承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督中心城区房地产开发企业的开发经营活动；参与中心城区城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作；监督和管理房地产交易行为。

（5）承担全县房屋管理的责任。指导全县房屋征收管理工作，组织制定中心城区城市房屋征收安置标准。负责中心城区直管公房的管理；负责指导全县城市危险房屋管理工作；负责落实私房政策工作；负责物业管理行业的监督管理工作；负责中心城区住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督中心城区住宅专项维修资金等住房资金使用管理；负责对全县房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

（6）承担监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展的责任。综合管理全县建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（7）负责全县建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。负责城市设计管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求；指导建设工程消防设计审查验收；监督管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工；负责一般性工业建筑和民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（8）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定；拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（9）承担规范和指导全县村庄和小城镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施；指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（10）指导推进全县建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化 、推广，归口管理全县建设技术市场。

（11）管理全县供水、燃气等公用事业，综合管理城市计划用水，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城市综合开发，组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。

（12）负责全县新型城镇化建设工作；综合协调和组织实施中心城区重大城市项目建设。

（13）负责全县住房和城乡建设领域人才建设并指导实施，负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全县住房和城乡建设档案工作。

（14）负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制工作；负责局机关和所属单位的党群和纪检工作。

（15）承办县政府交办的其他工作。

2．组织架构及人员情况

永修县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。现有行政编制数11人，事业编制 30 人。实有在职行政人员12人、事业人员31人，离休人员2人、退休人员22人。

3. 现有资产情况

截止2021年12月31日，县住建局资产总额117，947.48万元，其中，流动资产8，140.46万元，固定资产41.97万元，在建工程109，765.06万元；负债总额1，627.24万元；净资产116，320.24万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

重点抓好了房屋安全、信访维稳、生态治理、城市功能品质提升、城乡环境综合整治、保障房建设、住建行业监管等工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规严格到位。承担保障全县住房建设、改革、管理及房地产市场的指导、监管责任正常运行。承担全县建筑市场和市政基础设施工程的建设、质量监管、安全监管责任严格执行。

2. 抓安居工程助力乡村振兴。一是高效完成农村危房改造。二是实行了动态监测。建立了常态化农村住房安全保障监测机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 抓保障房建设。一是完成棚改征收任务。二是加快安置房建设。三是完善公租房硬件设施。

4. 确保城区多个单位以及城区主干道行道绿化树木90%灭治区域无蚁害，确保城区房屋住用安全。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2021年县住建局积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照县财政局财政预算绩效管理要求认真研究，全面推进该项工作。根据《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等文件要求，县住建局完成了各项绩效工作，包括申报预算绩效目标、定期对项目实施跟踪监控，健全了绩效管理工作机制，增强支出和效率意识；加强评价结果应用，推进县住建局预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 部门整体收入情况

县住建局2021年初预算收入11,441.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,042.31万元，占比96.51%；年初结转和结余399.22万元，占比3.49%。

年中预算调整后部门收入为49,734.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48276.76万元，占比97.02%；政府性基金预算财政拨款收入1,331.96万元，占比2.68%；年初结转和结余149.74万元，占比0.30%。具体收入情况见表1。

表1 县住建局 2021年度部门预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 11,042.31 | 37,234.45 | 48,276.76 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 1,331.96 | 1,331.96 |
| 其他收入 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 年初结转和结余 | 399.22 | -249.48 | 149.74 |
| 总计 | 11,441.53 | 38,316.94 | 49,758.47 |

2. 部门整体支出构成与资金使用情况

县住建局2021年度决算报表所示，县住建局2021年实际支出40,312.44万元。其中：基本支出3,394.60万元，占比8.42%；项目支出36,917.85万元，占比91.58%，具体支出情况见表2。

表2 县住建局2021年度部门整体支出情况（按支出性质分类）                                  单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 834.73 | 2,559.87 | 306.67% | 3,394.60 | 3,394.60 |
| 人员经费 | 519.06 | 1,868.13 | 359.91% | 2,387.19 | 2,387.19 |
| 公用经费 | 315.67 | 691.74 | 219.13% | 1,007.41 | 1,007.41 |
| 二、项目支出 | 10,606.80 | 26,311.05 | 248.06% | 46,339.81 | 36,917.85 |
| 支出合计 | 11,441.53 | 28,870.91 | 252.33% | 49,734.41 | 40,312.44 |
| 年末结转和结余 | / | / | / | 24.07 | 24.07 |
| 总计 | 11,441.53 | 28,870.91 | 252.33% | 49,758.48 | 40,336.51 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3 县住建局2021年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 38,854.80 | 3,299.03 | 35,555.77 |
| 一般公共服务支出 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.37 | 105.37 | 0.00 |
|  | 发展与改革事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 教育支出 | 普通教育 | 4,013.38 | 0.00 | 4,013.38 |
|  | 教育费附加安排的支出 | 120.63 | 0.00 | 120.63 |
| 科学技术支出 | 技术研究与开发 | 1,004.99 | 0.00 | 1,004.99 |
| 社会保障和就业支出 | 行政事业单位养老支出 | 31.81 | 31.81 | 0.00 |
|  | 抚恤 | 14.90 | 14.90 | 0.00 |
| 节能环保支出 | 环境保护管理事务 | 116.07 | 0.00 | 116.07 |
|  | 污染防治 | 803.36 | 0.00 | 803.36 |
| 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 3,066.82 | 3,066.82 | 0.00 |
|  | 城乡社区公共设施 | 4,314.82 | 0.00 | 4,314.82 |
|  | 城乡社区环境卫生 | 24.56 | 0.00 | 24.56 |
|  | 建设市场管理与监督 | 64.89 | 64.89 | 0.00 |
| 农林水支出 | 扶贫 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 保障性安居工程支出 | 25,157.96 | 0.00 | 25,157.96 |
|  | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |

3. “三公经费”情况

县住建局 2021 年度“三公经费”支出12.27万元，主要用于公务接待和公务用车购置及运行维护费。具体使用情况见表4。

表4 县住建局2021 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  | / | / | / |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | （1）公务用车购置费 | / | / | / |
|  | （2）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | （1）国内接待费 | 40.08 | 12.27 | 30.61% |
|  | （2）国（境）外接待费 |  |  | / |
|  | 合计 | 40.08 | 12.27 | 30.61% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

- 过去的一年，县住建局认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了常态化疫情防控和经济社会高质量发展各项工作。

- 1. 重点工作完成情况

重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。根据《2021年县《政府工作报告》重点工作任务落实进度表》，永修县住房和城乡建设局牵头的重点工作共13项，分别为：第29项，建成燕坊、梅棠等6个集镇污水处理设施，确保新建新农村点污水处理设施全覆盖；第50项，实施城市更新行动，加快河街、永丰等拆迁安置房建设，实施老县委、老政府等老旧小区改造；第51项，有序推进既有住宅加装电梯；第52项，建成龙山小区三期、老城农机厂安置小区，改善群众居住条件；第53项，实施城市品质提升行动，启动龙山大道东延、水厂东路南延等道路新建工程；第54项，实施新城大道立面改造和经燕大道“白改黑；第55项，完成西一路、站前路、龙岗大道等道路提升工程；第56项，启动修河“一河两岸”建设；第59项，持续深化城管下沉制度，完善网格化管理；第61项，开展街面污染、施工围挡、街容巷貌等专项整治；第62项，编制城区管网总体规划，注重地下管网、管线的规划建设，集中整治管线交织、路面重复开挖等问题；第63项，加强物业管理，强化城区环卫作业监督检查，有序推进城区垃圾分类工作；第64项，加快湖东农贸市场、省农行档案中心建设，力争红星美凯龙家居广场建成试营业；第68项，加快融入赣江新区，支持配合大国工匠等项目建设，培育特色商圈和商业街，进一步丰富城区业态，聚集城市人气；第81项，强化水环境治理，完成城区生活污水处理厂扩能改造；第83项，完成马口产业园污水处理厂建设。

完成情况如下：

已印发《2021永修县村庄生活污水治理工作方案》，确定了燕坊、梅棠等6个乡镇的村庄开展污水处理设施建设，正在进行管道开挖及铺设工作（第29项）。

河街安置房大地下室主体完成90%；小地下室底板完成50%；主体工程完成40%；水电安装完成30%。（第50项）

星火小区两台已基本安装完成；云雾山区一栋居民与于电梯公司签订合同，准备进场施工，老县委纪委大楼正在申请电梯安装（第51项）。

龙山三期主体工程已完成，主体工程已基本完成;砌筑工程已基本完成，装饰装修完成85%；水电工程完成95%，粉刷工程已基本完成，门窗工程完成95%；外架已经拆除80%；农机厂已完成竣工验收，准备分房（第52项）。

①龙山大道东延项目：三角红旗孙家祖坟和青苗已协商完成，正在进行青苗清理，施工单位已进场，正在土方回填。目前因水务局需对河道进行专家论证，而导致施工困难。②水厂东路南延项目:已完成施工图设计，正在财审（第53项）。

正在推进经燕大道“白改黑”（第54项）。

龙岗大道正在进行前期工作（第55项）。

2019年已经委托了中垣联合编制了一河两岸规划方案初稿，2021年还未启动（第56项）

继续完善和加强城管进社区制度，共整治占道经营310余次，劝离流动摊点91人次，开展夜宵店出店经营25次；共检查城区施工工地28个（次），检查运输车辆102辆，查处8起带泥上路污染路面，有效治理了建筑工地违规渣土运输的行为；查处违法（章）建筑10处，有效治理了建筑工地违规渣土运输的行为；整治非机动车（含共享单车）违规占道500余辆，做到还路于民，确保道路畅通（第59项）。

城区建筑工地均已按规定要求进行围挡施工，在主要路段和市容景观道路设置的围挡。每月开展一次全县建筑工地扬尘治理综合检查正在开展建筑工地施工围挡公益广告及周边环境专项整治（第61项）。

正在推进编制城区管网总体规划，注重地下管网、管线的规划建设，集中整治管线交织、路面重复开挖等问题（第62项）

以日检查、周考核、月通报的方式，对第三方公司的道路保洁质量、作业规范执行、垃圾清运、公厕管理等作业质量进行督查考核。对督查中发现的问题，督促作业公司立即落实整改;对个别重难点问题，现场督办整改，同时对照相关规定进行评分，纳入当月环境卫生督查考核总分中（第63项）。

①湖东农贸市场项目，1号、2号楼已经封顶，3号楼地上一层已经完成50%工程量，连廊已经完工，计划明年三月竣工验收；②农行档案中心项目，规划方案已经县规委会讨论通过，正在进行初步设计；③红星美凯龙项目;已全部封顶，正在进行内部装修（第64项）。

汽贸城招商已经与中物联公司达成投资意向，协议已草拟（第68项）

永修县城生活污水处理厂二期项目：消毒主体结构完成。二次提升泵房，消毒池，加药间，细格珊，生物除臭，排泥井，配电间，贮泥池，调理池主体结构完成，氧化沟基础开挖完成。高效沉淀池，连续沙滤池、氧化沟搅拌桩施工工作完成，二沉池基础开挖完成，加药间及配电间设备基础施工完成。二沉、连续沙滤池及高效沉淀降水施工完成。目前已完成工程总进度的65%（第81项）。

马口产业园污水处理厂已由县住建局采用PPP模式实施，已协助县住建局完成了土地征收、林木砍伐等，并向县住建局提供了详细性控规。园区已协助PPP公司完成了项目用地房屋拆迁；正在报请政府常务会决定马口镇三四板块剩余土地及附着物的征收补偿。①需县政府落实马口镇三、四板块土地征收资金；②需县政府常务会及时同意启动马口产业园雨污水运行系统工程建设。还未启动马口产业园雨污水运行系统工程建设（第83项）。

2. 年度工作计划完成情况

- 根据《永修县住房和城乡建设局2021年度工作计划及总结》提炼，2021年县住建局计划推进农村危房改造、安居工程、城区生活污水处理厂2万吨/日扩容至4万吨/日提升工程、集镇PPP污水处理设施建设、（25座污水处理站、236公里的配套管网和马口产业园1万吨/日污水处）。

- 截至2021年12月底，农村危房改造：70户危房改造任务已于11月全面完工，并协调财政、民政、残联进行了联合验收，共发放补助资金124.2万元；农房安全排查：全面完成全县148个行政村54166栋农村房屋安全隐患排查，建立了农房安全监测台账，排查出的301户可能存在安全隐患住房；房地产领域风险防范：房地产全年销售36.1万平方米，其中住宅2513套，均价6563元/平米，销售面积及均价稳步增长，库存量为6个月，均在可控范围之内；安居工程：老城农机厂安置房共707户、7万余平方米已陆续启动分房工作，仅12月份，农机厂安置房本次共分配了315套（其中70平米多层45套、电梯9套；90平米多层96套、电梯35套；120平米多层74套、电梯56套）；龙山三期安置房1060套、16万余平方米正加速扫尾。744套（含公租房256套）、9.4万平米的二桥河街安置房正加速推进；639套、8万平方米的老城贮木场安置房即将开工建设；1815套公租房已全面开工建设。集镇PPP污水处理：实际2020年9月开工，16个乡镇共21座污水处理站截止2021年12月31日，虬津、三角、吴城、艾城、恒丰已完工，截止2022年10月立新、梅棠、马口、燕坊已完工，余7个乡镇未完工，预计2022年12月底完工，已完工项目均未办理验收手续。

（二）履职效果情况

- 1. 社会效益：危房改造资金对改善农村居住房安全、提高住房水平有90%作用；改善困难职工和贫困户住房问题，提高安置对象幸福生活指数达90%以上。

- 2. 经济效益：各项资金能有效促进地方经济发展。

- 3. 生态效益：改善人居环境达100%。

（三）社会满意度

- 农村危房改造对象满意度达90%以上，保障性安居对象满意度达90%以上。

（四）评价结论

- 经综合分析与评价，县住建局 20201年度部门整体支出绩效评价总体综合评分 80.14 分（详见附件 1：县住建局部门整体绩效评价表），其中管理指标综合得分18.24分，得分率60.80%；产出指标综合得分20.9分，得分率83.60%；效益指标综合得分32分，得分率91.43%；满意度指标综合得分9分，得分率90%；

- 表5部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理指标 | 30 | 18.24 | 60.80% |
| 2 | 产出指标 | 25 | 20.9 | 83.60% |
| 3 | 效益指标 | 35 | 32 | 91.43% |
| 4 | 满意度指标 | 10 | 9 | 90.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 80.14 | 80.14% |

- 三、单位整体支出绩效中存在的主要问题

（一）绩效目标与指标不够完整

- 管理指标中三级指标和年度指标值未按《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置和计算，未体现重点工作，未完整体现项目履职任务；项目资金绩效目标编制不够完整，项目资金3691.78万元，实际绩效目标设置2个合计金额1060.68万元，覆盖率28.73%,未达到年度要求。

（二）预算管理有待加强

- 1. 预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

- 预算完成率：2021年根据县住建局2021年12月31日结转结余9421.96万元，剔除20221年9月26日下拨的因客观原因无法付款的中央水污染防治专项资金(第三批)分配方案3814万元，支出完成数441264.44万元，预算数49734.41万元，预算完成率=441264.44/49734.41×100%=88.72%。

- 内控制度需要进一步完善，强化财务约束监督体制。

- ①管理制度健全性：制定了财务管理制度、预算管理制度，但未制定基本建设业务管理制度及内部控制制度流程图等内控制度。

- ②支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等：根据现场对科目明细账及会计凭证的核查情况发现：财务对基建项目未分项目辅助核算，各项目工程成本不详；财务未对项目进行监管，财务部门对各项目应付、已付不详。采购程序不规范，如：12月46号凭证，购茶叶62斤18,600.00元，无采购申请手续及领用记录。

（三）项目管理存在改进空间

- 评价组抽查了龙山大道东延段工程相关项目资料，存在的主要问题是：

- 1. 工程建设项目台账不规范且不全，台账主要信息不详，散乱分布，未集中管理。

- 2. 档案资料保管不齐全。无法提供工程开工令材料，经询问了解，此项目由永修县湖东新区开发建设管理委员会移交给城建局。

（四）资产管理欠规范

- 1. 资产管理的安全性待提升。经核查，2021年固定资产未进行盘点、往来账未及时清理，且账实不符，主要问题为：

- ①已报废资产未交由财政规定的公司回收处置且未下账。

- ②历年60-70个已完工基建项目均未办理工程财务竣工决算审计，未转固定资产处理，一直列入在建工程。违反《基本建设财务规则》第四十二条“项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，即基建项目并非竣工财务决算批复后才能进行在建工程转固，已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产，应当按照估计价值入账，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值”的规定。另已移交固定资产未办理资产划转手续，产权关系不清晰。

- 固定资产利用率的问题。历年未进行固定资产盘点，闲置、盘亏资产不详，无法核实固定资产利用率。

- 四、相关建议

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标

- 针对部门整体支出绩效评价工作中绩效目标设定方面存在的突出问题，应在符合“指向明确、具体细化、合理可行”三项基本准则的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效目标的质量。

- 一是增强绩效目标的系统性。首先应有一个总体的、综合的、概括性的部门整体绩效目标。在整体绩效目标之下，通过对部门工作任务的分解，形成部门整体支出绩效目标，使部门整体重点工作成为贯穿绩效目标的主线。

- 二是部门整体绩效指标要全面体现县住建局部门职能、年度重点工作任务和年度工作计划。建议从部门的法定职能入手，围绕县政府工作部署等，以预算资金管理为主线，统筹考虑部门年度重点工作计划和业务活动。以房屋安全、信访维稳、生态治理、城市功能品质提升、城乡环境综合整治、保障房建设、住建行业监管等职能模块为切块，对重点工作任务进行分解，以此梳理部门整体支出绩效指标。落实到具体年度工作计划的安排上，对于当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。

（二）做好部门预算编制工作，科学合理地分配财政资金

- 一是加强预算编制的前期研究与论证，提高部门预算编制的准确性。其一，县住建局应根据往年结转资金情况和年度工作需求情况，结合部门近三年实际支出情况和本年度重点工作任务，汇总、分析比较，测算各项目支出的基准值，科学合理的编制下一年度部门整体支出预算，提高预算编制精准度，降低年度预决算差异率。其二，对于经常性支出，在编制下一年度预算时，各业务科室应合理考虑往年支出情况，测算经费支出预算合理规模，明确资金用途、编制资金支出分配明细，提高财政资金的使用效率。

- 二是全面梳理2021年度资金执行率过低的资金。因缺乏现实条件支撑，难以推进落地的政府采购资金，应在下一年度收回或在条件允许下申请调整统筹。加强与上级部门或同级部门的沟通。针对部分资金未有配套指引工作方案的项目，应在保持与上级部门做好沟通，在明确资金支持的方向后应及时推进开展，保证资金有效支出。

（三）加强工程项目的监督管理

- 一是规范项目台账集中管理，确保项目台账信息完整、可有效利用。

- 二是建立健全工程项目档案管理制度，规范项目档案管理。基建档案是指从建设工程项目酝酿、立项、施工到竣工使用整个过程中直接形成的、必须进行整理立卷的、具有保存价值的文字、图纸、图像、声像等各种载体的文件材料,包括工程项目前期文件、勘察测绘文件、设计文件、施工技术文件、监理文件、设备文件、竣工验收文件等内容,基建档案是单位档案的组成部分之一,反映了建设项目管理工作的真实过程,基建档案为单位事业发展提供了依据和条件。

- 三是建立健全合同内部管理制度，加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，并对合同履行情况实施有效的监控。

（四）加强资产管理工作

- 一是严格执行资产管理相关规定，落实每年至少一次的资产核查工作，按要求形成核查报告上报党组会，确保资产账实相符；进一步规范单位往来款项管理，保证资金安全完整。

- 二是尽快对历年已完工项目进行工程财务竣工决算审计，为在建工程转固及划转做好基础工作。

附件1：《永修县住房和城乡建设局部门整体支出重点绩效评价表》

附件2： 评价工作开展情况

江西华宏会计师事务所             中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月8日