- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县云山经济开发区管理委员会星火工业园区地下水环境状况调查项目绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县云山经济开发区管理委员会 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 14.00分 |
| 项目过程（25分） | 14.73分 |
| 项目产出（30分） | 30.80分 |
| 项目效益（30分） | 25.00分 |
| 项目总得分（100分） | 84.53分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主评人：刘传亮

复核人：邬俊华

目录

一、项目概况	1

（一）基本情况	1

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	3

2、年度绩效目标	3

3、绩效目标完成情况	4

二、绩效评价开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1、评价目的	4

2、评价对象	4

3、评价范围	4

（二）绩效评价依据	4

1、预算绩效管理相关文件	4

2、资金管理相关文件	5

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5

1、绩效评价原则	5

2、评价指标体系	5

3、绩效评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、项目决策	11

2、项目管理	13

3、项目产出	15

4、项目效益	17

四、主要经验及做法、存在的问题	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	18

1、绩效指标明确性有待提高	18

2、资金管理不到位	18

3、目标产出成果未完成	19

4、项目完成不及时	19

五、相关建议	19

- 永修县云山经济开发区管理委员会2022年星火工业园区地下水环境状况调查项目

- 项目支出重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共永修县委永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

1．项目背景

星火工业园创建于2000年6月，属江西省“十二五”期间重点建设的十大战略型新兴产业基地之一，以开发有机硅产品为重点的工业园区。星火化工厂为全国最大的有机硅单体生产基地，现主要生产装置有：年产2万吨有机硅单体、5000吨有机硅硅产品、800吨“902”（军工产品）、1000吨氯化聚乙烯等生产装置。由于历史原因，该区域的地下水环境质量状况并未引起足够的重视。

星火工业园企业共72家，已开发有机硅下游产品400余种，形成了上下游企业互惠互利的产业链条，工作区内有机硅产业较为发达，如星火化工厂等企业带来的重金属、有机物污染问题比较突出，对区域地表水、地下水、土壤和周边饮用水生态环境安全带来了一定的风险。目前，产业园区对地下水环境影响态势不明、底数不清，难以实施针对性监管，不利于星火工业园地下水污染防治工作的进一步开展。因此，为查明化工园区的地下水污染状况，掌握其可能存在的环境风险，有必要开展地下水环境状况调查评估工作，为下一步提高地下水污染监管水平和精准施策提供基础。

2．项目单位基本情况

江西永修云山经济开发区管理委员会统一社会信用代码为11360425754215729X，是永修县人民政府派出机关，挂永修星火经济开发区管理委员会牌子，为副处级，受县委县政府委托，具体负责开发区的开发建设和管理工作。

- 项目绩效目标

星火工业园区地下水环境状况调查项目的绩效评价工作，旨在对星火园区园区内土壤及地下水现状进行调查，继而制定相应的风险管控措施。

- 1、总体绩效目标

对星火园区园区内土壤及地下水现状进行调查，继而制定相应的风险管控措施。

- 2、年度绩效目标

（1）地下水污染源筛查。系统收集工作区地下水环境背景资料、地下水环境状况基础资料及有色金属冶炼、化工、制药、电镀、黑色金属冶炼等土壤重点监管行业企业相关资料，并进行现场踏勘，识别区域污染源特征，初步掌握工作区地下水污染类型、污染状况和污染物来源等。

（2）开展工作区水文地质调查。系统收集工作区水文地质历史资料，调查工作区地下水赋存与埋藏条件、区域地质构造与地下水赋存条件，划分区域水文单元，调查地下水流场特征，明确调查对象所处地下水水文地质单元、地下水动力学特征及其对地下水中污染物迁移的潜在影响。

（3）开展工作区已有水井水质调查。制定监测井筛选和监测指标设置方案，依托已有地下水监测井，识别监测井结构与取水层位，进行地下水水样采集与分析测试，初步掌握工作区地下水污染类型、污染状况、污染分区特征和污染迁移趋势。

（4）开展工作区内地下水环境调查。根据土壤和地下水环境状况调查评价相关技术指南和要求，进行资料收集和现场踏勘，制定区域布点采样方案，开展现场钻探建井工作，对星火工业园区地开展地下水调查评估，对土壤和地下水样品进行采集和分析测试，评估工作区地下水污染环境状况。编制完成《江西星火工业园区地下水环境状况调查报告》。

- 3、绩效目标完成情况

星火工业园区地下水环境状况调查项目合同约定建设地下水监测井建井110口，共计进尺640米；水位监测214次；样品采集、前处理数量共计1408组；样品分析数量3949组；并按要求完成报告。实际完成情况如下：地下水监测井建井105口，共计进尺953.1米；水位监测次数210次；样品采集、前处理数量共计1257组；样品分析数量3594组；完成《星火工业园及周边邻近区域水文地质勘察报告》《星火工业园土壤和地下水污染状况调查项目调查报告》《星火化工园区地下水初步调查报告》。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

规范星火工业园区地下水环境状况调查项目管理，提升专项资金使用效益，强化预算绩效管理，对星火园区园区内土壤及地下水现状进行调查，为制定相应的风险管控措施提供依据。

- 评价对象

永修县云山经济开发区管理委员会。

- 评价范围

2022年度星火工业园区地下水环境状况调查项目资金使用情况。

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 2、资金管理相关文件

- 《关于提前下达2022年中央水污染防治资金的通知》（九财资环指〔2021〕25号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，22项三级指标，详见指标体系。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则发现一处不符合的，扣1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则发现一处不符合的，扣1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，抽查发现不符合，存在一处扣2分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得0.5分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得0.5分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得0.75分，；项目调整及支出调整手续完备得0.75分，；项目资料归档齐全并及时得0.75分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.75分，发现一处不符合扣除相应分数。 | 3 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 地下水监测井建设数量 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | >=640米得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 水位监测次数 |  | >=214次得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 样品采集、前处理数量 |  | >=1408组得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 样品分析数量 |  | >=3949组得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 报告数量 |  | >=4项得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  | 产出质量 | 地下水环境初步调查质控通过率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 监控报告通过专家评审得满分，未一次通过按评审意见扣分，每条1分。 | 5 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 每延期一个月扣0.5分，扣完为止 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 考核实际成本对比计划成本节约的比率 | 节约20%以内没有超出比例，得10分，确认超出比例，10%以内，得8分，超出10%，不得分，节约成本20%以上扣5分。 | 10 |
| 效益 （30分） | 生态效益 | 改善生态环境 | 评价地下水监测对园区生态环境带来的影响 | 根据实际产生生态效益酌情扣分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 可持续影响 | 数据监控可持续性 | 评价地下水监测数据对园区发展的长远意义 | 根据实际产生可持续影响酌情扣分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 满意度 | 园区满意度 | 园区满意度是指因该项目实施而受到影响的企业、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□良□中□差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为84.53分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分14.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.60 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.40 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 14.00 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：项目根据《关于提前下达2022年中央水污染防治资金的通知》（九财资环指(2021]25号）《永修县人民政府关于同意<关于星火工业园区地下水环境状况调查项目申报国家专项资金的请示>的批复》（永府字[2021]54号）等文件立项，项目内容与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1.6分

- 指标分析：为对星火园区园区内土壤及地下水现状进行调查，云山经济开发区管理委员会根据《关于提前下达2022年中央水污染防治资金的通知》（九财资环指〔2021〕25号）《永修县人民政府关于同意<关于星火工业园区地下水环境状况调查项目申报国家专项资金的请示>的批复》（永府字〔2021〕54号）等文件依据立项，项目审批文件、材料符合要求，项目经过可行性研究、专家评审等立项流程，立项程序规范，但编制的可行性研究报告中的实施内容未包含土工样品采集点位进行监测，与项目工作内容不一致，扣0.4分，得1.6分。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分3分

- 指标分析：项目设有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果为对星火园区内土壤及地下水现状进行调查，继而制定相应的风险管控措施，预期效益效果符合正常业绩水平，符合部门职能要求；预算金额600万元，与可研数据的投资额资金相匹配，得3分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1.4分

- 指标分析：项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标;质量指标“典型污染源类型覆盖率”不能合理反映项目产出质量，可设为“地下水环境初步调查质控通过率”,扣0.3分;项目工作内容为对永修县星火工业园区布设的地下水监测井、土壤检测点位，土工样品采集点位进行监测，而非对园区内企业进行检测，数量指标“园区内企业进行检测”与实际任务不一致，扣0.3分。以上共扣0.6分,得1.4分。

- 预算编制科学性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：项目预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分，按照标准编制;预算金额确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得3分。

- 资金分配合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：

- 预算资金配分依据方案设计、调查工作量估算、材料设备估算清单，并按照《江西省环境监测专业服务收费实施办法》《江西省环境监测专业服务收费标准》等相关法律法规文件中相关标准定额的说明，以及相关资料和基础数据进行计算，预算资金分配依据充分;资金分配额度合理，与项目单位实际相适应,得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值20分，总得分14.73分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 2.17 |
|  | 预算执行率 | 5.00 | 4.31 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 2.25 |
| 小计 |  | 20.00 | 14.73 |

- 资金到位率

- 指标分值：5分

- 实际得分：2.17分

- 指标分析：项目预算600万元，到位资金260万元，资金到位率43.33%，按比例扣2.83分,得2.17分。

- 预算执行率

- 指标分值：5分

- 实际得分：4.31分

- 指标分析：实际到位260万元，实际支出224.05万元，预算执行率86.17%，按实际资金支出比例得4.31分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：5分

- 实际得分：4分

- 指标分析：资金使用合规性存在如下问题:

- ①未按合同约定支付费用。合同总金额575.15万元，合同约定“调查方案编制、土壤和地下水现场采样工作结束后，15个工作日，支付50%合同额”和“根据相关要求的各类报告通过专家评审后，15个工作日内，支付剩余的50%合同额”；2022年11月2日完成专家评审，应支付全部合同款，11月22日实际支付领航检测第一笔费用224.05万元，支付比例38.96%。酌情扣1分,得4分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：制定了专项资金管理制度，未编制项目管理制度。因本项目为调查类项目，无需项目管理制度,暂不扣分，资金管理制度合法、合规、完整，得2分。

- 制度执行有效性

- 指标分值：3分

- 实际得分：2.25分

- 指标分析：合同约定委托江西领航检测有限公司负责完成“调查项目”，“调查项目”内容包含相关钻探、建井、洗井、水土试验、水文地勘等工作并编制地勘报告，以及土壤及地下水采样、检测分析等技术工作。江西领航检测有限公司将水文地勘及编制地勘报告分包给了北京市勘察设计研究院有限公司。财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知（财库[2019]38号）规定“采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例”,采购文件中未明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，扣0.75分;项目调整及支出调整手续完备;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上共扣0.75分，得2.25分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和8项三级指标构成，总分值35分，总得分30.80分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 地下水监测井建设数量 | 3.00 | 3.00 |
|  | 水位监测次数 | 3.00 | 2.90 |
|  | 样品采集、前处理数量 | 3.00 | 2.70 |
|  | 样品分析数量 | 3.00 | 2.70 |
|  | 报告数量 | 3.00 | 2.00 |
| 产出质量 | 地下水环境初步调查质控通过率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出时效 | 项目完成及时率 | 5.00 | 2.50 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 30.80 |

- 产出数量

- 指标分值：15分

- 实际得分：13.3分

指标分析：产出数量指标完成及得分情况如下：

| 数量指标 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水监测井建设数量≧640米 | 地下水监测井建井105口，共计进尺953.1米 | 3.00 | 3.00 |
| 水位监测次数≧214次 | 水位监测次数210次 | 3.00 | 2.90 |
| 样品采集、前处理数量≧1408组 | 样品采集、前处理数量共计1257组 | 3.00 | 2.70 |
| 样品分析数量≧3949组 | 样品分析数量3594组 | 3.00 | 2.70 |
| 报告数量=4项 | 完成《星火工业园及周边邻近区域水文地质勘察报告》《星火工业园土壤和地下水污染状况调查项目调查报告》《星火化工园区地下水初步调查报告》，《园区小化工清理所收储企业地块(暂定2家)初步调查报告》未完成 | 3.00 | 2.00 |
| 合计 |  | 15.00 | 13.30 |

- 产出质量

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- 产出质量指标“地下水环境初步调查质控通过率”，星火化工园区地下水初步调查报告按要求通过了专家评审。得5分。

- 产出时效

- 指标分值：5分

- 实际得分：2.5分

- 指标分析：本项目合同约定完成时间2022年6月，实际最后报告日期为2022年11月，时间推延5个月,每延期一个月扣0.5分,扣2.5分,得2.5分。

- 产出成本

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：

- 本项目尚未竣工结算，据了解，实际实施项目内容超过合同金额，计划按合同价支付项目费用，项目预算600万元，项目金额575.15万元，成本节约率为4.14%,得10分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值30分，总得分25分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态效益 | 项目实施所产生的生态效益 | 10.00 | 8.00 |
| 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响 | 10.00 | 7.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 园区满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 30.00 | 25.00 |

- 生态效益

- 指标分值：10分

- 实际得分：8分

- 指标分析：项目本身不具有改善生态环境的效果，但项目能查明化工园区的地下水污染状况，掌握其可能存在的环境风险，为下一步提高地下水污染监管水平和精准施策提供基础，继而制定相应的风险管控措施，对生态环境的维护起到协助作用,得8分。

- 可持续影响

- 指标分值：10分

- 实际得分：7分

- 指标分析：项目共建设105个地下水监测井，可以作为后续监控的基础设施，但截止评价日管委会并未制定项目后续的监控方案和措施，得7分。

- 社会公众或服务对象满意度

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：园区满意度92%，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 2022年3月生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心提交项目调查方案至九江市生态环境局申请评审，同年6月由九江市生态环境局组织邀请5名专家、县区生态环境主管部门、业主单位、方案编制单位进行评审，7月中旬完成方案修改及复核工作；7月下旬生态环境部的土壤与农业农村生态环境监管技术中心联合江西领航检测有限公司以及北京市勘察设计研究院有限公司进场实施地下水监测井建设及采样工作。同年9月现场地下水监测井建设及现场采样工作全部完成，共计完成地下水环境监测井30口，地下水样品45件（含平行样9组），土壤样品147件（含平行样19组），地表水样品1件；10月完成全部样品的分析工作；11月完成成果报告编制并提交至九江市生态环境局申请评审，最终成果报告通过专家评审，并于12月完成最终成果集成材料报送以及地下水平台填报工作。

- 存在的问题

- 绩效指标明确性有待提高

- 质量指标“典型污染源类型覆盖率”不能合理反映项目产出质量。

- 项目工作内容为对永修县星火工业园区布设的地下水监测井、土壤检测点位，土工样品采集点位进行监测，而非对园区内企业进行检测，数量指标“园区内企业进行检测”与实际任务不一致。

- 资金管理不到位

- 资金到位率偏低。项目2022年预算资金600万元，到位资金260万元，资金到位率43.33%。

- 未按合同约定支付费用。合同总金额575.15万元，合同约定“调查方案编制、土壤和地下水现场采样工作结束后，15个工作日，支付50%合同额”和“根据相关要求的各类报告通过专家评审后，15个工作日内，支付剩余的50%合同额”；2022年11月2日完成专家评审，应支付全部合同款，11月22日实际支付领航检测第一笔费用224.05万元，支付比例38.96%。

- 目标产出成果未完成

- 合同约定的工作数量为预估数量，与实际完成数量不一致，总项目为5个，实际完成4个，未完成调查项目为园区小化工清理所收储企业地块（暂定2家）初步调查情况。

- 项目完成不及时

- 本项目合同约定完成时间2022年6月，实际最后报告日期为2022年11月，时间推延5个月。

- 相关建议

- 1、提高绩效指标编制的准确性

- 编制绩效指标时应厘清绩效指标的概念，提高指标设置的合理性和准确性；加强对项目实施方案、可研等资料的认识，编制的指标应与项目实施方案、可研中的工作任务保持一致。

- 2、提高管理制度的执行力

- 严格按照合同约定执行工作任务并按照合同约定付款；项目资金使用应严格参照《项目专项资金管理制度》以及相关资金管理制度的规定，严格执行资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续；对资金使用要定期或不定期进行督查，在确保项目资金使用合法合规的同时提高资金使用效率。

- 3、加强对项目执行过程的追踪和监控

- 加强对项目执行过程的追踪和监控，明确不同工作任务负责人的目标、责任；制定合理的监控计划，及时发现项目中出现的问题并落实到相关责任人，提高项目执行效率和绩效目标的完成情况。

- 4、提高项目完成及时率

- 根据项目不同时间节点制定合理的项目时间安排表，制定合理的绩效追踪制度，实际工作和计划出现偏离时，应及时发现并解决问题，如果项目在实际操作过程中需要调整应确保相关调整手续完备。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

附件1-绩效评价指标综合评分结果表

| 项目名称 |  | 永修县星火工业园区地下水环境状况调查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县云山经济开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 |  | 永修县云山经济开发区管理委员会 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（）一次性项目（√） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 600 |  | 实际到位资金（万元） | 260 | 实际使用情况（万元） | 224.05 |
| 其中：中央财政 |  | 260 |  | 其中：中央财政 | 260 | 其中：中央财政 | 224.05 |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 340 |  | 县财政 |  | 县财政 |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策（15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.6 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.4 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |  |
| 管理（20分） | 20 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 2.17 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 4.31 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.25 |  |
| 产出（35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 地下水监测井建设数量 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 水位监测次数 | 3 | 2.9 |  |
|  |  |  |  | 样品采集、前处理数量 | 3 | 2.7 |  |
|  |  |  |  | 样品分析数量 | 3 | 2.7 |  |
|  |  |  |  | 报告数量 | 3 | 2 |  |
|  |  | 产出质量 | 5 | 地下水环境初步调查质控通过率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目完成及时率 | 5 | 2.5 |  |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |  |
| 效益（30分） | 20 | 生态效益 | 10 | 改善生态环境 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 数据监控可持续性 | 10 | 7 |  |
|  | 10 | 园区满意度 | 10 | 园区满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 84.53 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |