- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县云山经济开发区管理委员会星火工业园区环卫市场化外包服务项目绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县云山经济开发区管理委员会 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 9.25分 |
| 项目过程（25分） | 11.50分 |
| 项目产出（30分） | 29.26分 |
| 项目效益（30分） | 27.85分 |
| 项目总得分（100分） | 77.86分 |
| 综合绩效评价结果 | 中 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主评人：刘传亮

复核人：邬俊华

目录

一、项目概况	1

（一）基本情况	1

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1、评价目的	3

2、评价对象	3

3、评价范围	3

（二）绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1、绩效评价原则	4

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	8

（四）绩效评价实施过程	8

1、前期准备	8

2、组织实施	9

3、形成报告	9

三、绩效评价结论及绩效分析	9

（一）评价结论	9

（二）绩效分析	9

1、项目决策	10

2、项目管理	11

3、项目产出	13

4、项目效益	15

四、主要经验及做法、存在的问题	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的问题	16

1、未编制绩效目标表	16

2、财务管理不规范	17

3、项目管理制度执行有效性有待提高	17

五、相关建议	17

- 永修县云山经济开发区管理委员会2022年星火工业园区环卫市场化外包服务项目

- 项目支出重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共永修县委永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

1．项目背景

为打造绿色、干净、园林化园区，切实做好云山经开区的环境卫生工作，更好的为企业服务，经请示县委县政府同意，2019年10月，云山、星火园区环卫保洁、绿色养护、路灯养护整体市场公开招标，中国中车集团中城环卫公司中标。园区绿化保洁由专人负责保洁，目前园区共有绿化保洁面积为13.46万平方米(云山、星火工业园区)，垃圾清运模式为：清扫和收集道路两侧垃圾桶内的垃圾，每天安排垃圾压缩收集车沿路收集，避免垃圾外溢，可依据垃圾桶的存放量增加收集次数。收集后，使用垃圾压缩车进行压缩处理，再由转运车运输到八角岭中转站。

2．项目单位基本情况

江西永修云山经济开发区管理委员会统一社会信用代码为11360425754215729X，是永修县人民政府派出机关，挂永修星火经济开发区管理委员会牌子，为副处级，受县委县政府委托，具体负责开发区的开发建设和管理工作。

- 项目绩效目标

星火工业园区环卫市场化外包服务项目旨在对星火工业园区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，改善星火工业园区的环境卫生条件。

- 1、总体绩效目标

建设清洁园区，环境美观园区，确保星火、云山园区卫生环境长效保洁机制，创建道路清洁环境美观工业园区。

- 2、年度绩效目标

对服务范围内公共区域的道路及人行道进行清扫保洁，垃圾桶保洁和生活垃圾清运，绿化带保洁及养护，公共区域亮化养护。

服务范围：星火云山园区范围内主要道路22条，其中支路19条。主要道路总长度22000米，共计道路保洁面积36.31万平方米，绿化带面积约13.46万平方米。园区路灯约500盏，合灯(250瓦)及节能灯(6030瓦）。

- 3、绩效目标完成情况

星火工业园区环卫市场化外包服务项目完成情况如下：完成36.31万平米的道路清扫；完成日常的垃圾清运；完成13.46万平米的绿化保洁及养护；完成500盏灯的亮化养护，确保了园区道路清洁环境美观。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

规范星火工业园区环卫市场化外包服务项目管理，提升专项资金使用效益，强化预算绩效管理，建设清洁园区，环境美观园区，确保星火、云山园区卫生环境长效保洁机制，创建道路清洁环境美观工业园区。

- 评价对象

永修县云山经济开发区管理委员会

- 评价范围

2022年度星火工业园区环卫市场化外包服务项目资金使用情况

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，23项三级指标，详见指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则发现一处不符合的，扣1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则发现一处不符合的，扣1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，抽查发现不符合，存在一处扣2分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得0.5分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得0.5分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得0.75分；项目调整及支出调整手续完备得0.75分；项目资料归档齐全并及时得0.75分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.75分，发现一处不符合扣除相应分数。 | 3 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 道路清扫保洁 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ≧36.31万平米得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 垃圾清运 |  | ≧22吨/天得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 绿化保洁及养护 |  | ≧134600平方得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 亮化养护 |  | ≧500盏得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  | 产出质量 | 环卫保洁服务合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 根据月度考核数据评分 | 8 |
|  | 产出时效 | 支付及时率 | 评价项目是否按合同要求支付款项 | 每延期一个月扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  | 清洁养护及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时维护得满分，否则酌情扣分 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 考核实际成本对比计划成本节约的比率 | 节约20%以内没有超出比例，得5分，确认超出比例，10%以内，得4分，超出10%，不得分，节约成本20%以上扣2.5分。 | 5 |
| 效益 （30分） | 社会效益 | 减少企业投诉率 | 考核因项目开展减少建设企业投诉情况 | ≦4次/年得满分，否则按比例扣分 | 5 |
|  |  | 提供就业岗位 | 考核项目直接提供的就业岗位对社会效益的影响 | ≧33人得满分，否则按比例扣分 | 5 |
|  | 生态效益 | 改善生态环境 | 考核生态环境的改善情况 | 根据实际产生生态效益酌情扣分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 满意度 | 园区满意度 | 园区满意度是指因该项目实施而受到影响的企业、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□良□中□差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为77.86分，绩效评价等级为“中”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分9.25分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 0.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 0.00 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 2.25 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 9.25 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：项目根据2019年7月23日工业发展领导小组会议记录立项，会议原则同意云山经开区提交的星火、云山工业园环卫外包方案，通过政府采购方式购买第三方公司的环卫保洁服务。项目内容与行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目审批文件、材料符合要求，项目经过集体决策，立项程序规范，得2分。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分：0分

- 指标分析：项目未设定绩效目标，得0分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：0分

- 指标分析：项目未设定绩效目标，得0分。

- 预算编制科学性

- 指标分值：3分

- 实际得分：2.25分

- 指标分析：本项目为经常性项目，项目在2019年进行了招投标，签订合同约定了2019年10月至2022年9月的合同金额。管委会未将项目经费纳入中期规划编制年初编制预算，项目预算单独追加申请，扣0.75分；星火管委会会议决定2022年不续签合同，2022年10月至12月为过渡期，由原环卫公司在过渡期开展清洁工作，但未申请预算费用。项目申请预算的内容与工作内容一致，预算资金与工作内容相匹配。以上共扣0.75分,得2.25分。

- 资金分配合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：

- 本项目资金无需分配，根据日常考核结果支付合同款,得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值20分，总得分11.5分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 5.00 |
|  | 预算执行率 | 5.00 | 0.00 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 3.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 1.50 |
| 小计 |  | 20.00 | 11.5 |

- 资金到位率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：项目预算308.17万元，实际到位308.17万元，资金到位率100.00%,得5分。

- 预算执行率

- 指标分值：5分

- 实际得分：0分

- 指标分析：实际到位308.17万元，实际支出0万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=0.00%，按实际资金支出比例得0分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：5分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- 资金使用符合专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在如下问题：

- ①签批不到位。2023年1月记3号凭证，支付2021年10月至2022年9月外包服务费3080706.96元，预算单位项目支出拨付审批表缺少单位领导审批签字。

- ②缺少审核材料。2023年1月记3号凭证，支付2021年10月至2022年9月外包服务费，其中2022年7-9月缺少月度环卫考核表。

- ③2023年1月记3号凭证，支付2021年10月至2022年9月外包服务费3080706.96元与合同金额3081694.72元相差987.76元未标明少付原因。

- 以上共扣2分，得3分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：管委会制定了项目专项资金管理制度和云山经济开发区环卫作业管理暂行考核办法，制度合法、合格、完整。项目负责人按合同约定按月对项目进行考核，按考核结果支付浮动资金，得2分。

- 制度执行有效性

- 指标分值：3分

- 实际得分：1.5分

- 指标分析：

- ①考核监管不全面。根据2020年1月13日《财政局关于政府转办公文的回复意见》规定“云山经开区环卫部门是项目运营考核和监督主体，按照中标单位的环卫服务方案和考核办法，对项目每年进行一次大型综合考核”,未见大型考核记录。

- ②项目档案归档不齐全，缺少申请文件《关于恳请拨付经开区环卫市场外包化的请示》（永开字〔2019〕180号）、星火、云山工业园区环卫外包方案、年度大型综合考核记录。

- 以上共扣1.5分，得1.5分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和8项三级指标构成，总分值35分，总得分29.26分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 道路清扫保洁 | 3.00 | 3.00 |
|  | 垃圾清运 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绿化保洁及养护 | 3.00 | 3.00 |
|  | 亮化养护 | 3.00 | 3.00 |
| 产出质量 | 环卫保洁服务合格率 | 8.00 | 7.26 |
| 产出时效 | 支付及时率 | 5.00 | 0.00 |
|  | 清洁养护及时率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 29.26 |

- 产出数量

- 指标分值：12分

- 实际得分：12分

指标分析：产出数量指标完成及得分情况如下：

| 数量指标 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路清扫保洁≧36.31万平米 | 完成36.31万平米的道路清扫 | 3.00 | 3.00 |
| 垃圾清运≧22吨/天 | 完成日常的垃圾清运 | 3.00 | 3.00 |
| 绿化保洁及养护≧134600平方 | 完成13.46万平米的绿化保洁及养护 | 3.00 | 3.00 |
| 亮化养护≧500盏 | 完成500盏灯的亮化养护 | 3.00 | 3.00 |
| 合计 |  | 12.00 | 12.00 |

- 产出质量

- 指标分值：8分

- 实际得分：7.26分

- 指标分析：

- 产出质量指标“环卫保洁服务合格率”，根据2023年1月支付数据里面的9份考核表，考核平均分90.78分，按比例得7.26分。

- 产出时效

- 指标分值：10分

- 实际得分：5分

- 指标分析：实际2021年10月至2022年9月的服务费均在2023年1月支付，“支付及时率”得0分；清洁和养护能及时完成，“清洁养护及时率”得5分。以上共扣5分，得5分。

- 产出成本

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- 2022年环境外包计划成本308.17万元，实际需支付308.07万元，成本节约率0.03%,得5分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和4项三级指标构成，总分值30分，总得分27.85分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 减少企业投诉率 | 5.00 | 5.00 |
|  | 提供就业岗位 | 5.00 | 4.85 |
| 生态效益 | 改善园区环境 | 10.00 | 8.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 园区满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 30.00 | 27.85 |

- 社会效益

- 指标分值：10分

- 实际得分：9.85分

- 指标分析：

- 减少企业投诉率，目标值为≦4次/年，根据12345市民服务热线工单显示，园区卫生全年投诉建议2次，得5分。

- 提供就业岗位，目标值为≧33人，项目提供就业岗位32名左右，聘用人员均为本地长期居民。按比例得4.85分。

- 以上共扣0.15分，得9.85分。

- 生态效益

- 指标分值：10分

- 实际得分：8分

- 指标分析：项目有效的改善了园区的生态环境，但仍有改善的空间，得8分。

- 园区满意度

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：园区满意度90%以上，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 永修县云山经济开发区管理委员会	对江西中城捷运交通发展有限公司保洁、清运等项目进行监督和考核检查，对考核检查中发现的环卫质量问题及时向江西中城捷运交通发展有限公司提出改进意见，每月按本合同约定方式按时支付江西中城捷运交通发展有限公司环卫服务费。

- 为推动江西中城通达新能源装备有限公司产品结构调整，中车城市交通有限公司2019年1月收购了厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司，并决定将楚胜产品“油改电”研发和生产导入江西通达，丰富江西通达产品种类，做大永修中车智能装备产业园，并在永修县云山经济开发区及具备条件的乡镇打造中车环卫作业类专用车应用和环卫劳务输出示范点。

- 存在的问题

- 未编制绩效目标表

- 项目未编制绩效目标表，未做绩效自评等工作。

- 财务管理不规范

- 资金支付不及时。项目2022年预算资金308.17万元，实际到位资金308.17万元，2021年10月至2022年9月的服务费均在2023年1月支付，2022年实际支付金额为0，预算执行率为0。

- 2023年1月记3号凭证，支付2021年10月至2022年9月外包服务费，其中2022年7-9月缺少月度环卫考核表。

- 2023年1月记3号凭证，支付2021年10月至2022年9月外包服务费3080706.96元与合同金额3081694.72元相差987.76元未标明原因。

- 项目管理制度执行有效性有待提高。

- 2020年1月13日《财政局关于政府转办公文的回复意见》规定“云山经开区环卫部门是项目运营考核和监督主体，按照中标单位的环卫服务方案和考核办法，对项目每年进行一次大型综合考核”,未见大型考核记录。

- 项目档案归档不齐全，缺少申请文件《关于恳请拨付经开区环卫市场外包化的请示》（永开字〔2019〕180号）、星火、云山工业园区环卫外包方案、年度大型综合考核记录、中标单位的环卫服务方案和考核办法。

- 相关建议

- 1、编制完整的绩效目标表。

- 增强绩效目标编制的系统性和完整性。首先应有一个总体的、综合的、概括性的总体绩效目标。在总体绩效目标之下，通过对项目工作任务的分解，形成项目绩效指标。项目绩效指标要体现项目工作内容和特点。

- 提高预算执行率，规范财务基础工作

- 一是资金的分配与使用要严格按照合同约定执行，明确资金用途、编制资金支出分配明细，提高财政资金的使用效率。

- 二是加强财务管理，严肃财经纪律。严格执行各项费用开支的相关规定，加强对各项费用开支的审核，规范各项经费报销程序，提高财务管理水平。

- 提高管理制度的执行力

- 加强专项资金管理，健全财务监控机制，完善资金支付流程，确保资金支付准确、合法合规，凭证附件齐全；建立健全的项目管理制度并严格执行，资料及时归档。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

附件1-绩效评价指标综合评分结果表

| 项目名称 |  | 永修县星火工业园区环卫市场化外包服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县云山经济开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 |  | 永修县云山经济开发区管理委员会 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√）一次性项目（） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 308.17 |  | 实际到位资金（万元） | 308.17 | 实际使用情况（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 308.17 |  | 县财政 | 308.17 | 县财政 | 0 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策（15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 0 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 2.25 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |  |
| 管理（20分） | 20 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.5 |  |
| 产出（35分） | 35 | 产出数量 | 12 | 道路清扫保洁 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 垃圾清运 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绿化保洁及养护 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 亮化养护 | 3 | 3 |  |
|  |  | 产出质量 | 8 | 环卫保洁服务合格率 | 8 | 7.26 |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 支付及时率 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 清洁养护及时率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益（30分） | 20 | 社会效益 | 10 | 改善生态环境、减少企业投诉率 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 提供就业岗位 | 5 | 4.85 |  |
|  |  | 可持续性 | 10 | 项目持续性 | 10 | 8 |  |
|  | 10 | 园区满意度 | 10 | 园区满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 77.86 |  |
| 评价等次 | 中 |  |  |  |  |  |  |