# 专项债重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县城新陵园（安乐园）项目建设项目 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县民政局 |
| 评价年度： | 2022年7月1日至2023年6月30日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 11.30 |
| 项目过程（20分） | 18.00 |
| 项目产出（40分） | 37.00 |
| 项目效益（25分） | 23.00 |
| 项目总得分（100分） | 89.30 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主评人：苏  俊

复核人：邬俊华

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.项目主要内容及实施情况	2

3.资金投入和资金使用情况	3

4.项目预测产生效益情况	3

5.项目专项债券本息偿还预测情况	7

6.项目实现的主要成效	8

（二）项目绩效目标	8

1.项目绩效总目标	8

2.项目阶段性目标	9

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

1.绩效评价目的	9

2.评价对象及范围	10

（二）评价依据	10

1.预算绩效管理文件	10

2.项目相关政策文件及资料	10

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	11

1.绩效评价原则	11

2.评价指标体系	12

3.评价方法	12

（四）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策	15

（二）项目管理	18

（三）项目产出	20

（四）项目效益	22

五、 存在的问题及原因分析	24

（一）项目决策方面	24

（二）项目管理方面	24

六、 有关建议	25

2、规范项目建设管理，确保项目按期投入运营。	25

3、加强项目运营绩效目标管理，保障项目及时还本付息。	25

附件1-专项债资金项目绩效评价表	27

# 2022年永修县城新陵园（安乐园）项目建设专项债项目支出重点绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等法律法规及有关规定，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，依据《地方政府专项债项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（永财绩〔2023〕2号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

政策背景。2009年，民政部出台了《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发[2009]170号），意见指出要充分认识殡葬改革的重要意义，深化殡葬改革，加强公墓管理。积极发展城乡骨灰存放设施，加大投入和建设力度，满足群众骨灰安放需要。

2012年11月，国务院令第628号公布修正版的《殡葬管理条例》，该文件自2013年1月1日起施行，指出要积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。

《江西省民政事业发展“十三五”规划》指出，建立布局合理、功能完善的殡葬服务网络和高效有序的殡葬管理体制，丧葬陋习得到治理，杜绝乱埋乱葬和骨灰棺葬。全省县级以上区域殡仪馆设施实现全覆盖，每个市、县建有公益性公墓，每个村建有公益性公墓或骨灰堂，基本满足城市困难群众和农村群众骨灰安葬需求。

现实需要。永修县在推进殡葬改革过程中通过各种方式，引导群众选择绿色、文明、节俭的殡葬方式，树立殡葬新风。为此，永修县按照省、市关于殡葬改革的部署要求，及时成立殡葬改革机构，为殡葬改革顺利实施提供了组织保障。新殡仪馆已于2017年6月底完成整体搬迁，并不断完善设施功能，对火化设备进行改造提升，建设高标准的骨灰寄存堂，在原公墓区含笑园规划15亩建设城市公墓性墓地。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目建设内容

本项目用地面积165.73亩，主要建设内容包括墓穴、办公管理用房、公厕、停车场、广场、大门、绿化以及排水系统等配套设施。

（2）项目建设规模

本项目用地规划面积110483.67（约165.73亩），总建筑面积854.42㎡（其中：办公管理用房面积818.42㎡，公共厕所36.00㎡），地上计容建筑面积854.42㎡，建筑占地面积499.54㎡，水体面积4039.92㎡，硬质广场面积21860.77㎡，绿地面积60251.48㎡等其它水电基础设施建设，项目容积率0.0074，建筑密度45%，项目机动车停车位24个，非机动车停车位16个。

项目总体规划墓位21000个（其中：规格墓4200个，公益墓168000个），本期建设公益性墓位1500个，后续继续建设经营性墓位4000个，公益性墓位500个。

### 3.资金投入和资金使用情况

（1）项目预算专项债资金及实际到位情况

永修县城新陵园（安乐园）项目总投资额1500万元，其中：地方政府专项债券资金1200万元,项目单位自筹资金300万元。本次项目评价期间新增地方政府专项债券资金1200万元,拨付项目单位专项债资金1200万元，专项债资金拨付率100%。

### 4.项目预测产生效益情况

（1）项目建设后预测产生收入情况

本项目生命周期按专项债债券期限计算，建设期15个月，运营期19年。债券存续期限内本项目预测收入总额7,712.60万元，详情见下表：

项目预测收入表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 217.40 | 217.40 | 217.40 | 228.60 | 228.60 | 313.40 | 328.80 | 328.80 | 328.80 | 345.20 |
| 2 | 墓位收入 | 217.40 | 217.40 | 217.40 | 228.60 | 228.60 | 313.40 | 328.80 | 328.80 | 328.80 | 345.20 |
| 3 | 公益性墓位收入 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 205.40 | 205.40 | 284.40 | 298.80 | 298.80 | 298.80 | 313.20 |
| 4 | 销售墓位数量 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 23.20 | 23.20 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 |
| 合计 |  | 217.40 | 217.40 | 217.40 | 228.60 | 228.60 | 313.40 | 328.80 | 328.80 | 328.80 | 345.20 |

| 序号 | 项目 | 第十二年 | 第十三年 | 第十四年 | 第十五年 | 第十六年 | 第十七年 | 第十八年 | 第十九年 | 第二十年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 473.40 | 473.40 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 653.50 | 7,712.60 |
| 2 | 墓位收入 | 473.40 | 473.40 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 653.50 | 7,712.60 |
| 3 | 公益性墓位收入 | 435.00 | 435.00 | 457.50 | 457.50 | 457.50 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 606.00 | 7,066.30 |
| 4 | 销售墓位数量 | 38.40 | 38.40 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 47.50 | 646.30 |
| 合计 |  | 473.40 | 473.40 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 653.50 | 7,712.60 |

注：1.本收入测算的墓位数据依据为项目实际建设及后期计划建设的墓位数量计算。

2.本收入测算的墓位出售单价参考的是实施方案和永修县发改委发布的公墓收费标准单价。

（2）项目建设后预测产生成本情况

本项目建设后预测运营期间成本和各项目的运营收入期间保持一致。项目成本主要由运营成本构成。债券存续期限内项目总成本3,974.07万元。具体情况详见下表

| 序号 | 项目 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费用 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.43 | 3.43 | 4.70 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 5.18 |
| 2 | 外购原材料 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 22.86 | 22.86 | 31.34 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 34.52 |
| 3 | 工资及福利费 | 108.00 | 110.16 | 112.36 | 114.61 | 116.90 | 119.24 | 121.62 | 124.05 | 126.53 | 129.06 |
| 4 | 修理费 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
| 5 | 其他费用 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 11.43 | 11.43 | 15.67 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 17.26 |
| 6 | 经营成本 | 156.23 | 158.39 | 160.59 | 164.69 | 166.98 | 183.31 | 188.23 | 190.66 | 193.14 | 198.38 |

| 序号 | 项目 | 第十二年 | 第十三年 | 第十四年 | 第十五年 | 第十六年 | 第十七年 | 第十八年 | 第十九年 | 第二十年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费用 | 7.10 | 7.10 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.80 | 115.68 |
| 2 | 外购原材料 | 47.34 | 47.34 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | 65.35 | 771.26 |
| 3 | 工资及福利费 | 131.64 | 134.27 | 136.96 | 139.70 | 142.49 | 145.34 | 148.25 | 151.22 | 154.24 | 2,466.64 |
| 4 | 修理费 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 234.84 |
| 5 | 其他费用 | 23.67 | 23.67 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 32.68 | 385.65 |
| 6 | 经营成本 | 222.11 | 224.74 | 231.54 | 234.28 | 237.07 | 260.17 | 263.08 | 266.05 | 274.43 | 3,974.07 |

注：1.本成本测算采用实施方案的成本方案进行测算。

（3）项目总体预期收益

预期收益=7,712.60-3,974.07=3,738.53万元

（4）项目预测本息偿还情况

本项目发行专项债券分别为二十年期，利率为3.29%，每半年付息一次，到期一次还本付息。债券存续期间债券本息合计1,989.60万元，其中本金1200万元，利息789.60万元，详细项目专项债券本息预测分年度偿还情况见下表：

| 项目债券还本付息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 期初本金 | 本期新增 | 本期偿还 | 期末本金余额 | 偿还利息 | 还本付息合计 |
| 2022年 |  | 1,200.00 |  | 1,200.00 | 19.74 | 19.74 |
| 2023年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2024年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2025年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2026年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2027年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2028年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2029年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2030年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2031年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2032年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2033年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2034年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2035年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2036年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2037年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2038年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2039年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2040年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2041年 | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 | 39.48 | 39.48 |
| 2042年 | 1,200.00 |  | 1,200.00 |  | 19.74 | 1,219.74 |
| 合计 |  | 1,200.00 | 1,200.00 |  | 789.60 | 1,989.60 |

注：此本息偿还表是按照专项债发行的实际利率来测算。

### 5.项目专项债券本息偿还预测情况

（1）项目专项债券实际发行情况

截至2023年6月30日，本项目专项债金额1200万元，均2022年申请，资金全部到位，债券期限二十年，每半年付息一次，到期一次还本付息。

（2）项目专项债券资金本息偿还能力预测

根据上述项目预期的可产生收入和实际发行专项债券应付本息对比可知，专项债券资金本息覆盖倍数大于1，详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 收入总额 | 运营费用总额 | 债券本息总额 | 覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永修县新陵园（安乐园）项目 | 7,712.60 | 3,974.07 | 1,989.60 | 1.88 |

同时，项目偿债能力还可能受以下因素影响：

- 工程建设工作开展迟滞，影响项目预期收入实现进度。

截止到2022年6月30日，项目完成主体结构工作，计划完成时间2023年10月，根据现场调研情况预计交付时间将延迟至2023年12月。

2）收入与预测情况：

我们测算收入时使用的墓位单价是实施方案和永修县发改委发布的公墓收费标准单价，与实际情况可能存在偏差，由于租金单价的差异也将影响收入的实现。

3）成本与实施方案预测情况:

我们目前按实施方案里的成本测算依据和增长率等假设条件来测算，但可能与实际运营成本存在偏差的情况，影响项目收益的实现。

（4）项目专项债券利息实际偿还情况

2022年6月29日发行专项债券1200万元，年利率3.29%，付息方式：半年一次付息19.74万元。截止2023年6月30日，已支付2022年利息金额19.74万元。

### 6.项目实现的主要成效

通过本项目建设，主要完成以下内容成效：

推行殡葬改革，可以节约、优化土地，促进经济建设，还可以改善生态环境，净化社会风气，更能推进城乡一体化建设，由此可见，殡葬改革关系到千家万户，是利国利民，造福子孙后代的一件大事责任和使命。

进行殡葬改革，将使人多地少的矛盾得到缓解，把有限的自然资源用于支援生产，发展经济，改善人民生活，既利国、又利民。对群众的丧葬方式和丧葬行为进行引导、示范，对我国移风易俗和社会的文明进步将起到积极的促进作用。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

引导节俭办丧、生态安葬、文明祭祀的时代新风，建立惠民、绿色、文明殡葬的体制机制，实现全县殡葬事业“八化”目标，即：城乡居民基本殡葬服务均等化、殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化、管理服务信息化、殡葬改革有序化。

### 2.项目阶段性目标

（1）项目用地面积约166亩。包括墓穴、综合服务管理用房、公厕、停车场、门楼、园区道路、绿化及排水系统等配套设施。

（2）2023年12月31日前完成项目竣工验收，并开始运营。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握永修县城新陵园（安乐园）项目的资金申请拨付以及使用情况；

- （2）了解永修县城新陵园（安乐园）项目的产出与效益；

（3）发现专项债资金使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.评价对象及范围

本次绩效评价对象为永修县城新陵园（安乐园）项目；

本次绩效评价资金总范围为1500.00万元，其中：新增地方政府专项债券资金1200.00万元；

评价项目时段为2022年7月1日至2023年6月30日。

## （二）评价依据

### 1.预算绩效管理文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

（4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（5）《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；

### 2.项目相关政策文件及资料

（1）《江西省人民政府关于印发促进经济平稳健康发展的若干措施的通知》（赣府发〔2015〕24号）；

（2）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；审计报告、财政监督稽核报告等；

（3）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算报告等相关材料；

（4）评价过程中获取的有关项目资料，如工作底稿、访问录音及满意度调查问卷等；

（5）其他相关佐证资料等；

## （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各部门提供客观数据，评价机构与财政局现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《江西省财政厅关于印发〈江西省政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法〉的通知》（赣财债〔2021〕100号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对专项债券项目特殊性，构建一套指标体系，共设计三级指标23个。各指标权重为：决策指标占权重15分，管理指标占权重20分，产出指标占权重40分，效益指标占权重25分。（具体详见附件1-项目绩效指标评分表）

### 3.评价方法

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《永修县财政局关于印发〈江西省政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法〉的通知》（赣财债〔2021〕100号）文件精神，“财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。”

绩效评价组根据项目实际情况和项目特性，将在项目前期准备阶段、项目实施阶段和项目效益发挥阶段以及项目运营阶段等四个阶段，结合成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法，在项目流程规范性、财务支出规范性、效益发挥群众满意情况、实地建设情况等方向对项目决策、管理、产出和效益进行全方位、多角度的科学、客观评价。

## （四）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的项目管理办法、专项债资金绩效管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交财政局审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量永修县城新陵园（安乐园）项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

（一）前期准备工作（2023年7月15日前）。组建评价小组，收集材料，共同搭建符合项目特性的绩效评价指标和现场核查工作要点，提前明确项目实施核查重点和方向，提高绩效评价的质量，制定评价实施方案；与项目相关方召开沟通会，协调资料准备，了解项目建设实施情况，了解项目资金拨付的相关情况。同时，针对项目实际情况开展绩效评价培训，提高绩效评价小组成员对项目了解。

（二）组织实施绩效评价工作（2023年8月11日前）。评价工作组赴被评价单位进行现场核查，主要包括①现场座谈。听取被评价单位关于永修县城新陵园（安乐园）项目建设完成、实际投入、专项债券资金管理、绩效表现等总体情况介绍。②核查项目前期工作以及实施流程规范性。核查永修县城新陵园（安乐园）项目的决策、绩效目标完成情况、实施流程规范性、招标采购流程规范性和项目运营管理制度等保障措施文件制定和落实。③核对项目专项债券资金使用规范性。获取项目专项债券资金支出情况表及相关会计凭证及原始资料，核实项目专项债券资金支出规范性。④核查项目建设任务及成效发挥。核查项目实施过程签订合同、验收报告以及相关监督监管资料，了解项目实际实施内容与项目计划是否一致，且是否按时按质完成。⑤核查项目成效以及运营收益。核查项目建成后实际运营情况，确定项目是否按预期发挥成效；同时，确定项目收益是否与预期计划一致，且能够可持续地满足专项债券资金偿还本息要求。

（三）撰写绩效评价报告。评价工作组对相关佐证材料进行全面整理汇总，结合现场核查情况，对永修县城新陵园（安乐园）项目的前期立项、组织实施、实施效果等进行全面、系统分析，剖析存在问题，提出建议，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为89.3分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 11.30 | 75.33% |
| 管理 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 产出 | 40.00 | 37.00 | 92.50% |
| 效益 | 25.00 | 23.00 | 92.00% |
| 合计 | 100.00 | 89.30 | 89.30% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）决策指标（15分）

- 永修县城新陵园（安乐园）项目决策情况得分汇总表

| 二级指标名称 | 项目立项 | 前期工作 | 绩效目标 | 领域方向 | 资金平衡方案 | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 指标得分 | 2 | 0 | 3.8 | 3 | 2.5 | 11.3 |
| 指标得分率 | 100.00% | 0.00% | 76.00% | 100.00% | 83.33% | 75.33% |

- 1.立项依据充分性（2分）

永修县城新陵园（安乐园）项目于2021年10月18日取得《关于永修县城新陵园（安乐园）项目建设项目立项的批复》（永行审投字[2021]111号）立项批复，于2022年11月17日取得了《关于永修县城新陵园（安乐园）项目建设项目初步设计批复》（永发改设审字(2022)44号），于2022年12月5日取得了《关于“永修县城新陵园（安乐园）项目规划方案的批复》（永自然资城规字(2022)15号）。整个立项流程符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。

根据评分标准，该指标得分2.00分。

- 2.前期工作准备充分性（2分）

2022年6月专项债资金到账，2023年3月9日正式开工，按实施方案项目计划开工时间为2022年8月，项目延期开工7个月。前期准备工作不充分。

根据评分标准，该指标得分0分。扣2.00分。

- 3.绩效目标合理性和明确性（5分）

永修县城新陵园（安乐园）项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但设定的第2个年度绩效目标为“2023年12月31日前完成项目竣工验收，并开始运营”，与当年内容不符，酌情扣分0.3分；项目直接服务对象满意度设定为“十分满意”，满意度指标设定期望值过高，未考虑服务对象的负面评价，酌情扣分0.3分；项目建设进度项目建设“2022年6月1日-2023年12月31日，19个月”与实施方案中项目建设期15个月不符，酌情扣分0.3分；项目产生持续稳定收益情况指标“预期产生每年10%收益提升”，高于预期，与方案不一致，酌情扣分0.3分。以上合计扣分1.2分。

根据评分标准，该指标得分3.80分，扣1.20分。

- 4.项目与专项债券支持领域及方向匹配性（3分）

永修县城新陵园（安乐园）项目为社会事业-殡葬改革中城区集中墓地安置，属于地方政府专项债2022年重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略、保障性安居工程等九大行业，不属于国家和江西省专项债券负面清单内的项目。

根据评分标准，该指标得分3分。

- 5.资金平衡方案的合理性、准确性、匹配性（3分）

①项目单位编制的平衡方案经过科学论证；

②编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配；

③申请专项债券额度测算依据按照专项债券资金使用规定编制；

④2022年申请专项债1200万，根据实施方案年度投资计划表，2022年需要投资金额975万元，申请的专项债券项目资金额度大于当年专项债券项目任务23%，酌情扣分得0.5分；

⑤专项债券资金分配使用依据充分；

⑥债券资金额度分配合理。

根据评分标准，该指标得分2.50分。扣0.50分。

## （二）项目管理情况（20分）

- 永修县城新陵园（安乐园）项目管理情况得分汇总表

| 二级指标名称 | 资金管理 | 事前绩效评估工作 | 项目管理 | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 7 | 3 | 10 | 20 |
| 指标得分 | 7 | 1 | 10 | 18 |
| 指标得分率 | 100% | 33% | 100% | 90% |

### 1.资金管理（7分）

（1）专项债资金管理情况（2分）

①永修县城新陵园（安乐园）项目设立了专门的管理机构。

②永修县城新陵园（安乐园）项目设立了账户管理专项债资金，并通过专门账户收付资金。

根据评分标准，该指标得分2.00分。

（2）专项收入纳入政府性基金预算管理情况（1分）

本次专项债项目产生的专项收入已纳入本地区政府性基金预算管理。

根据评分标准，该指标得分1.00分。

（3）专项债资金使用合规性（4分）

①公司制定了财务管理制度，基本按照国家财经法规和财务管理制度、债券资金管理的有关规定、项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用资金。

根据评分标准，该指标得分4.00分。

- 2.事前绩效评估工作的开展和准确性（3分）

①本项目依据专项债项目绩效管理开展事前绩效评估工作。

②事前绩效评估佐证材料不严谨导致评估工作缺乏准确性。首先，预备费用设置不合理，按要求预备费应该为（建设工程费用+建设工程其他费用）*5%，可行性研究方案设定为8%。其次，项目总投资未包含建设期的借款利息。

根据评分标准，该指标得分1.00分。扣2.00分。

### 3.项目管理（10分）

（1）本息偿还计划执行情况（1分）

2022年6月29日发行专项债券1200万元，年利率3.29%，付息方式：半年一次，利息=1200*3.29%/2=19.74万元。截止评价时点，已支付2022年利息金额19.74万元。

根据评分标准，该指标得分1分。

（2）项目收入、成本及预期收益合理性（2分）

从测算数据来看，预期收益基本能够实现。

根据评分标准，该指标得2.00分。

（3）项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况（2分）

①根据调研数据测算，项目运营收入7712.60万元，项目运营成本及税费3974.07万元，项目应偿还本息合计1989.6万元，项目本息保障倍数为1.88，项目可实现收益能覆盖专项债本息。

根据评分标准，该指标得分2.00分。

（4）专项债券期限与项目期限匹配性（1分）

本项目发行债券期限为20年，根据债券发行期限内项目收入的测算，债期期限与项目期限匹配。

根据评分标准，该指标得分1.00分。

（5）项目相关制度建设和执行情况（4分）

①建立了《永修县民政局费用报销审批制度》《永修县民政局内部控制管理制度》，内控制度健全。

②专项债券资金使用符合专项资金管理办法的规定。

③专项债券资金拨付有完整的审批程序和手续。

④资金按规定用于信息披露的债券项目用途。

⑤专项债券资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得分4.0分。

## （三）项目产出情况（40分）

- 永修县城新陵园（安乐园）项目产出情况得分汇总表

| 二级指标名称 | 产出数量 | 产出质量 | 产出时效 | 产出成本 | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 |
| 指标得分 | 14 | 15 | 3 | 5 | 37 |
| 指标得分率 | 93.33% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 92.50% |

- 1.项目资产形成情况（15分）

通过检查复核，截止2023年6月30日，永修县城新陵园（安乐园）项目计划工程产值927.23万元，工程实际产值为888.70万元，完成建设任务的产值达到目标产值的比率为888.70/927.23=95.84%。根据完成建设任务的产值达到目标产值的比率*指标权重分计算本指标得分。

根据评分标准，该指标得14分，扣1分。

- 2.项目建设质量情况（15分）

依据本项目建设监理报告、自评报告及项目验收报告等内容，项目处于建设期，根据提供的地基验槽记录和主体结构验收报告显示，工程实体质量符合设计要求和施工质量验收规范规定，验收合格。

根据评分标准，该指标得15.00分。

- 3.项目工期进度及时率（5分）

通过复核本项目建设任务施工进度与施工计划进度情况。

①项目原计划开工时间2022年8月，实际2022年12月20日取得建筑工程规划许可证，2023年3月8号取得建筑工程施工许可证，2023年3月9日正式开工，扣1分。

②项目原计划完工时间2023年10月，根据访谈得知预计完工时间为2023年12月，扣1分。

③项目原计划建设工期15个月，根据访谈得知实际建设工期预计为9个月，小于计划建设时间，但受前期开工延迟的原因，完工时间仍较计划完工时间延迟，得3分。

根据评分标准，该指标得3.00分。扣2.00分。

- 4.项目建设成本控制率（5分）

因项目目前处于建设期，未竣工结算，以合同价格作为建设成本。查看合同，包括勘察设计费21.92万元、监理费13.4万元、施工合同1122.97万元、其他目前发生支出141.75万元，预计建设期需要支付1年半利息费用59.22万元，合计成本1359.26万元，占总投资的90.61%，成本控制良好。

根评分标准，该指标得5.00分。

## （四）项目效益情况（15分）

- 永修县城新陵园（安乐园）项目效益情况得分汇总表

| 二级指标名称 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 服务对象满意度 | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| 指标得分 | 3 | 10 | 5 | 5 | 23 |
| 指标得分率 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.00% |

### 1.带动社会有效投资情况（5分）

该项目属于政府投资，增加固定资产投资1500万元，可带动服务业及部分人员就业，对周边带动社会有效投资效果一般,扣2分。

根据评分标准，该指标得3.00分，扣2.00分。

### 2.社会效益（10分）

（1）综合效益实现情况（5分）

本项目建设有利于加强永修县社会公共设施建设，有利于节约用地和保护生态环境，提升殡葬改革与精神文明建设，提升永修县经营性公墓建设的档次和品质，对永修县乡镇公墓建设有着重要的示范性作用。得5分。

根据评分标准，该指标得5.00分。

（2）项目支持国家/区域发展战略情况（5分）

项目属于支持国家/区域发展战略项目。2018年1月民政部等16部门联合印发《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号），为深入贯彻党的十九大精神，推动殡葬改革和殡葬事业发展，更好地服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。

根据评分标准，该指标得5.00分。

- 3.节能环保方案和措施（5分）

①本项目可行性研究报告从节能管理、节水、节电方面进行了分析。

②本项目实施按照可研方案执行，采用节能、节水、节电措施。

③本项目取得了九江市永修生态环境局《关于出具“永修县城新陵园殡葬用地土壤环境意见”的函》的许可。

根据评分标准，该指标得5.00分。

### 4.服务对象满意度（5分）

通过随机访问20名周边居民，有效访问20名，项目总体满意度为95.00%。

根据评分标准，该指标得5.00分。

# 存在的问题及原因分析

- （一）项目决策方面

- 绩效目标管理较为粗放

（1）绩效目标不合理。2022年待完成的第2个年度绩效目标设定为“2023年12月31日前完成项目竣工验收，并开始运营”，但项目于2023年3月开工，延迟7个月，按建设进度推算，在2023年年底完工的目标不能合理实现。

（2）绩效指标期望值设置过高。项目直接服务对象满意度设定为“十分满意”，满意度指标设定期望值过高，未考虑服务对象的负面评价。

- (二）项目管理方面

项目建设进度未按年度计划推进。

一是由于征地、勘察、设计、招标等前期工作开展迟缓，未按计划节点完成计划工作，导致项目建设进展缓慢。项目原计划开工时间2022年8月，2022年12月20日取得建筑工程规划许可证，2023年3月8号取得建筑工程施工许可证，实际2023年3月9日正式开工。

二是开工建设率不足。实施方案中为经营性墓位4000个和公益性墓位2000个，实际建设为公益性墓位1500个。

# 有关建议

1、强化项目组织管理，合理制定实施方案，积极推进项目前期工作。

一是强化项目组织管理工作，成立项目领导小组，统筹统筹协调好各项工作，组织不同职能部门相互协作，压实项目管理责任。

二是加强与相关部门的沟通协调。当地政府应当及时关注项目建设情况，督促项目主管部门及时与相关部门进行沟通，做好项目开工前的各项准备工作，项目单位在项目实施过程中遇到的困难，应当及时上报上级进行协调。

- 2、规范项目建设管理，确保项目按期投入运营。

及时跟踪督查项目实施进度。每月定期通报项目建设进度，对资金拨付进度慢、安排使用不合规的情况予以通报，要避免资金拨付后沉淀在项目单位，提高债券资金使用效益，尽快形成实物工作量。

- 3、加强项目运营绩效目标管理，保障项目及时还本付息。

针对项目计划执行差的情况加强绩效目标管理，将事前绩效评价落到实处，强化对项目绩效目标的合理性及完整性的评价，项目建设期绩效目标不仅包括建设任务目标，更要重视成本及效益指标，压实绩效目标责任制，制定有效的管理措施以实时跟进监控项目的计划节点任务完成情况，做到奖惩分明。

附件1：专项债项目绩效评价评分表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

- 附件1-专项债资金项目绩效评价表

| 项目名称 |  | 永修县城新陵园（安乐园） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县民政局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 1500 |  | 实际到位资金 （万元） | 1219.95 | 实际使用情况 （万元） | 888.13 |
| 其中：专项债资金 |  | 1200 |  | 其中：专项债资金 | 1200 | 其中：专项债资金 | 868.18 |
| 自筹资金 |  | 300 |  | 自筹资金 | 19.95 | 自筹资金 | 19.95 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 前期工作 | 2 | 完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等情况 | 2 | 0 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标设定情况 | 5 | 3.8 |  |
|  |  | 领域方向 | 3 | 项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金平衡方案 | 3 | 申请专项债券额度与实际需要匹配情况 | 3 | 2.5 |  |
| 管理 | 20 | 资金管理 | 7 | 专项债资金管理 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 债券资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 事前绩效评估工作 | 3 | 事前绩效评估工作 | 3 | 1 |  |
|  |  | 项目管理 | 10 | 专项债券本息偿还计划执行情况 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 专项债券期限与项目期限匹配情况 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 项目相关制度建设和执行情况 | 4 | 4 |  |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 15 | 项目形成资产情况 | 15 | 14 |  |
|  |  | 产出质量 | 15 | 项目建设质量达标情况 | 15 | 15 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目建设进度情况 | 5 | 3 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 项目建设成本情况 | 5 | 5 |  |
| 效益 | 25 | 经济效益 | 5 | 带动社会有效投资情况 | 5 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 综合效益实现情况 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 5 | 节能环保方案和措施 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 89.3 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |