- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年度县级乡村振兴衔接资金—村级组织活动场所维修改造项目 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县委组织部 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 12.35分 |
| 项目过程（15分） | 11.50分 |
| 项目产出（35分） | 34.00分 |
| 项目效益（35分） | 33.00分 |
| 项目总得分（100分） | 90.85分 |
| 综合绩效评价结果 | 优 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、项目概况	1

（一）基本情况	1

（二）项目绩效目标	1

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、绩效评价开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1、评价目的	2

2、评价对象	2

3、评价范围	3

（二）绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1、绩效评价原则	3

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、项目决策	10

2、项目管理	14

3、项目产出	16

4、项目效益	17

四、主要经验及做法、存在的问题	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	19

1、制度建设方面	19

2、资金管理方面	19

3、绩效管理方面	19

五、相关建议	19

永修县2022年度乡村振兴衔接资金

—县委组织部村级组织活动场所维修改造

项目支出重点绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范村级组织建设项目资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》（赣财扶〔2021〕2号）以及《江西省村级组织建设专项资金管理办法》（赣财行〔2022〕9号）等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（永财绩〔2023〕2号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

为加强农村基层组织建设，提升村级组织建设水平，改善村级组织活动场所办公环境，下拨村级组织建设专项资金用于破旧村级组织活动场所，村党组织通过在活动场所常态化开展组织生活、议事决策等，进一步提升了村党组织的凝聚力和战斗力，提升其为民服务能力，推进以村党组织为核心的村级组织建设。

- 项目绩效目标

村级组织建设专项资金的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任，注重压实乡、村责任，负责加强对资金的日常监管和绩效跟踪，不断强化项目资金分配、资金流转、资金使用和绩效评价等各环节的管理，提高村级组织建设专项资金使用效益，加强村级组织建设。

- 1、总体绩效目标

对破旧村级组织活动场所进行维修改造，加强基层党组织活动场所规范化建设、阵地化建设，进一步提升村级党组织政治功能和组织功能。

- 2、年度绩效目标

完成全县6处破旧村级组织活动场所维修改造工作。

- 3、绩效目标完成情况

2022年村级组织建设安排县级预算资金15万元，实际支出15万元，预算执行率100.00%，完成了白槎镇栗山村、艾城镇阳山村、吴城镇松丰村、云山集团瑶田村、虬津镇宝田村、梅棠镇祥林村6处村级组织活动场所的维修改造工作，有效改善村级干部办公环境，亮化村级组织活动场所形象，提高村级组织建设水平。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

绩效评价目的是通过一定的衡量标准对完成既定的目标的实现程度进行考核。全过程监督资金使用情况，按照前期制定项目目标使用资金，使资金使用效果最大化，同时从资金使用过程中发现问题，总结经验，从而更好地使用项目资金。

- 评价对象

永修县委组织部

- 评价范围

2022年度县级乡村振兴衔接资金--村级组织建设专项资金使用情况

- 绩效评价依据

- 预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 资金管理相关文件

- 《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》（赣财扶〔2021〕2号）

- 《江西省村级组织建设专项资金管理办法》（赣财行〔2022〕9号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，18项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣0.5分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得1分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得1分，发现一处不符合的，扣0.3分；项目调整及支出调整手续完备得0.5分，发现一处手续不符合要求的，扣0.1分；项目资料归档齐全并及时得1分，发现一处材料不齐全的，扣0.3分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.5分，未落实到位，酌情扣分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 维修改造村级活动场所数量 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成6个破旧村级组织活动场所维修改造，得10分；完成数量不合格，扣2分，扣完即止。 | 15 |
|  | 产出质量 | 质量成果 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | （1）全部工程验收质量合格，得5分； （2）有效提升村级组织活动场所功能，得5分。 未达要求，酌情扣分。 | 10 |
|  | 产出时效 | 维修改造按期完成 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 2022年底全部完成，得5分，完成不及时，按数量比例扣分 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 维修成本控制在5万元以内，得5分，每超出10%，扣1分，扣完即止。 | 5 |
| 效益 （35分） | 社会效益 | 村级组织建设水平 | 评价项目实施所产生的社会效益是否符合预期标准。 | 根据村级组织建设完成成果对村组织服务能力的提升情况酌情打分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般5分。 | 15 |
|  | 可持续性影响 | 活动场所使用长久性 | 评价项目实施所产生的可持续性效益是否符合预期标准。 | 能够给村组织活动场所延续使用年限，酌情计分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般5分。 | 10 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 群众满意度总体满意，≥95%，得10分，未达到95%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为90.85分，绩效评价等级为“优”。

- （二）绩效分析

- 通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分12.35分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.60 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 1.75 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 12.35 |

- 立项依据充分性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：根据省财政厅《关于提前下达2022年度省级村级组织建设专项资金的通知》（赣财行指〔2021〕42号）和《中共江西省委办公厅印发<关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见>的通知》（赣办发〔2015〕23号）文件要求“每年按全省建制村的5%确定维修改造村级组织活动场所数量，每个村按5万元安排补助经费，省、市、县按2：3：5的比例承担”。2022年永修县依据以上文件向6个村级组织活动场所配套补助资金15万元，用于维修改造破旧村级组织活动场所建设，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合国家政策要求。该项目由永修县委组织部统筹实施，与其部门职责紧密相关，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。未发现永修县委组织部有同类项目或部门内部相关项目重复。得3分。

- 立项程序规范性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1.6分

- ③指标分析：继九江市财政局提前下达2022年村级组织建设专项资金后，永修县委组织部随即发文开展2022年度急需维修改造的行政村村级组织活动场所摸底工作，要求各乡（镇、场、企业集团）根据实际情况申报2022年待维修改造破旧村级组织活动场所基本情况，进行摸底审核，经县委组织部审核后，确定了享受2022年度维修改造破旧村级组织活动场所的行政村名单，审批文件、材料基本齐全且规范。除吴城镇松丰村外，各村委组织实施项目前亦召开了村干部会议，对安排资金及项目内容进行集体决策。扣0.4分。

- 绩效目标合理性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：1.75分

- ③指标分析：村级组织建设专项资金设有年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，如：白槎镇设置年度绩效目标为“扶持村集体经济发展”，但村部活动场所改造对村集体经济发展这一目标并不明显，以此作为绩效目标，不符合项目预期产出效益和效果，也与项目实际关联不高，扣0.75分；艾城镇设置年度绩效目标为“2022年村级组织建设专项资金”，不应将资金类型设置为绩效目标，扣0.5分。

- 绩效指标明确性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1分

- ③指标分析：

- 预期绩效目标细化设定了具体的三级指标，但指标设置不到位，与项目实际缺乏关联性，不利于考核资金预算执行进度和绩效目标实现程度是否符合预期，扣0.2分。

- 村级组织的指标设置未能有效衔接，如：白槎镇栗山村、梅棠镇祥林村产出质量指标设为“资金使用合规率”、虬津镇宝田村产出质量指标设为“专项资金使用规范率”、艾城镇阳山村产出质量指标设为“资金拨付准确率”，这些指标都是资金使用方面的指标,无法有效衡量项目完成质量，与“产出质量”指标的考核目的逻辑不符；梅棠镇祥林村生态效益指标设为“农村生态环境改善率”、虬津镇宝田村经济效益指标设为“村集体经济增长”、白槎镇栗山村社会效益指标设为“项目资金群众知晓率、农村集体资产盘活数增幅”，村组活动场所改造与这些效益指标关联不强，使用这些效益指标无法衡量村组活动场所改造的效益实现情况，扣0.8分。

- 预算编制科学性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：预算编制根据省财政厅《关于提前下达2022年度省级村级组织建设专项资金的通知》（赣财行指〔2021〕42号）和《中共江西省委办公厅印发<关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见>的通知》（赣办发〔2015〕23号）文件要求：“每年按全省建制村的5%确定维修改造村级组织活动场所数量，每个村按5万元安排补助经费，省、市、县按2：3：5的比例承担”，实际省、市、县安排资金比例与文件相符，符合标准。各项预算内容与项目内容相匹配，符合村级组织建设专项资金管理要求。且预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。得3分。

- 资金分配合理性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：预算资金分配根据省财政厅《关于提前下达2022年度省级村级组织建设专项资金的通知》（赣财行指〔2021〕42号）和《中共江西省委办公厅印发<关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见>的通知》（赣办发〔2015〕23号）文件要求：“每年按全省建制村的5%确定维修改造村级组织活动场所数量，每个村按5万元安排补助经费，省、市、县按2：3：5的比例承担”。实际省、市、县安排资金比例为1万元、1.5万元、2.5万元，安排比例与文件一致，分配依据充分。得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，得分11.5分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 1.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 1.50 |
| 小计 |  | 15.00 | 11.50 |

- 资金到位率

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：预算安排县级资金15万元，实际到位县级资金15万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=15/15=100.00%，按实际资金到位比例得2分。

- 预算执行率

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：实际到位资金15万元，实际支出资金15万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100.00%，按实际资金支出比例得3分。

- 资金使用合规性

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：4分

- ③指标分析：

- 资金支出符合国家财经法规及自身财务管理办法，符合项目预算批复的用途，未发现预算批复外的资金支出，不存在禁止清单上的支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 但部分资金使用不符合项目预算批复的用途，如：吴城镇松丰村使用资金约2万元进行“三化”建设，不符合资金范围“用于新建村部或者村部狭小破旧维修”，扣0.5分。

- 本项目村级组织建设专项资金未形成管理台账，不符合县委组织部财务管理制度及报销流程第二条规定，“2.专项经费由办公室根据不同项目，分别建立专项收入支出管理台账，单独核算并反映资金到位、使用进度、完成结算情况”，扣0.5分。

- 管理制度健全性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1分

- ③指标分析：永修县委组织部建立了自身的财务管理制度、财务报账制度等，但未建立有关项目资金管理制度，制度体系不完整，扣1分。

- 制度执行有效性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：1.5分

- ③指标分析：村级组织建设专项资金的使用遵守相关法律法规；涉及项目调整经过了永修县委组织部和财政局审批，项目调整手续完备；项目材料从预算到执行成果基本齐全，并能及时归档；根据各村村委会议记录，选择有能力的施工方承包维修改造工程，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。除白槎栗山村可以看出有组织人员验收外，其他村部组织验收仅有村委公章，未见验收人员签字，验收情况缺乏验收人员见证，扣1.5分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分，得分34分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 维修改造村级活动场所数量 | 15.00 | 15.00 |
| 产出质量 | 质量成果 | 10.00 | 9.00 |
| 产出时效 | 维修改造按期完成 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 34.00 |

- 维修改造村级活动场所数量

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：15分

- ③指标分析：

- 产出数量指标对应6个村级组织活动场所维修改造，选定的6个村级组织活动场所：白槎镇栗山村、艾城镇阳山村、吴城镇松丰村、云山企业集团瑶田村、虬津镇宝田村、梅棠镇祥林村均已完成改造，得15分。

- 质量成果

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：9分

- ③指标分析：

- 1）6个村级组织活动场所完成改造，均组织验收，质量合格，得5分；

- 2）梅棠镇祥林村村部屋顶换瓦维修；虬津镇宝田村村部外内墙装饰刮白、卫生间改造、换灯换宣传栏、会议室维修；白槎镇栗山村墙体粉刷，更换门窗以及架设旗杆；云山企业集团瑶田村更换房顶瓦片，地面硬化，墙面粉刷，宣传栏制作等；吴城镇松丰村门窗更换，粉刷墙体，线路铺设等；艾城镇阳山村门窗改造、卫生间改造、墙体粉刷、安装护栏，均有效亮化村部活动场所形象，但对村部活动场所的使用功能方面提升不明显，酌情扣1分。

- 维修改造按期完成

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：查看验收材料，6个村级组织维修改造均在2022年底全部完成，得5分。

- 成本节约率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：查看支出凭证及相关材料，6个村级组织维修成本控制在5万元以内，未见超出预算支出，成本合理控制。得5分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值35分，得分33分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 村级组织建设水平 | 15.00 | 15.00 |
| 可持续性影响 | 活动场所使用长久性 | 10.00 | 8.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 33.00 |

- 村级组织建设水平

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：15分

- ③指标分析：村级组织活动场所维修改善后，村级组织活动场所硬件设施更加完备、办公环境有效改善，村级组织建设水平有所提升。村党组织通过在活动场所常态化组织开展组织生活、议事决策等，进一步提升了村党组织的凝聚力和战斗力。得15分。

- （2）可持续性影响

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：8分

- ③指标分析：从长远来看，破旧村级组织活动场所的维修只是一段时间内能够改善村级组织活动场所的环境，一定程度上增加村部组织活动场所的耐用性，但并不能长效保持活动场所不再破损衰败，即体量较小的维修资金基本只够维持一次日常的维修改造，并不能有效延长村部活动场所的使用年限，对有效提高村部行政运行效率、增强村党委服务功能等方面的助益不明显。酌情扣2分。

- 群众满意度

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：10分

- ③指标分析：本次绩效评价，满意度调查结果96%，达到满意度要求，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 明确项目选取原则，充分开展前期摸排工作。

- 下发《关于对2022年度急需维修改造的行政村村级组织活动场所摸底的通知》，通过乡镇前期摸排上报，各乡镇共上报项目22个，结合未享受过上级补助项目的优先、2022年需新建村部的优先、村部狭小破旧问题较为突出的优先、兼顾乡镇平衡等选取原则，选取需新建村部项目3个、其他需维修改造项目3个。

- 积极监督项目进程，确保资金发挥效益。

- 项目选取后，由县委组织部及时申请财政拨付资金，并及时将资金拨付到乡镇，乡镇根据选定村部建设进度及时支付建设资金，资金拨付手续、项目材料齐全，并在年底对所选项目进行验收，确保资金及时充分发挥效益。

- 存在的问题

- 制度建设方面

- 制度建设不完善。永修县委组织部未建立与项目资金管理制度。

- 资金管理方面

- 资金支出不规范。吴城镇松丰村使用资金约2万元进行“三化”建设，不符合资金范围“用于新建村部或者村部狭小破旧维修”，不符合项目预算批复的用途。

- 本项目村级组织建设专项资金未形成管理台账，不符合县委组织部财务管理制度及报销流程第二条规定，“2.专项经费由办公室根据不同项目，分别建立专项收入支出管理台账，单独核算并反映资金到位、使用进度、完成结算情况”

- 项目管理方面

- 除白槎栗山村可以看出有组织人员验收外，其他村部组织验收仅有村委公章，未见验收人员签字，验收情况缺乏验收人员见证。

- 绩效管理方面

- 绩效目标设置不合理，如：白槎镇设置年度绩效目标为“扶持村集体经济发展”，但村部活动场所改造对村集体经济发展这一目标并不明显，以此作为绩效目标，不符合项目预期产出效益和效果，也与项目实际关联不高；艾城镇设置年度绩效目标为“2022年村级组织建设专项资金”，不应将资金类型设置为绩效目标。

- 村级组织的指标设置未能有效衔接绩效目标，如：白槎镇栗山村、梅棠镇祥林村产出质量指标设为“资金使用合规率”、虬津镇宝田村产出质量指标设为“专项资金使用规范率”、艾城镇阳山村产出质量指标设为“资金拨付准确率”，这些指标都是资金使用方面的指标,无法有效衡量项目完成质量，与产出质量指标的考核目的逻辑不符；梅棠镇祥林村生态效益指标设为“农村生态环境改善率”、虬津镇宝田村经济效益指标设为“村集体经济增长”、白槎镇栗山村社会效益指标设为“项目资金群众知晓率、农村集体资产盘活数增幅”，村组活动场所改造与这些效益指标关联不强，使用这些效益指标无法衡量村组活动场所改造的效益实现情况。

- 相关建议

- 建立健全制度建设，强化资金支出管理。

一是完善制度建设，结合单位实际情况，严格按照“一个专项一个办法”的要求，建立专项资金管理制度，建立起专项资金管理的有效屏障；同时认真执行制度，定期监督检查，压实制度执行责任，确保制度执行有效。

二是加强资金支出审核，强调专项资金专款专用，建立专项资金台账，加强资金使用的监管，做到真实反映资金到位、使用进度、完成结算情况。

- 严格落实项目验收，组织村民代表履行验收手续。

一是依据建设工程或装修工程标准实施验收程序，项目建成后，由村委会组织村民代表成立验收小组，对验收成员交代验收内容、验收标准、验收方式等内容，以此做好验收前期准备，如项目较大或验收流程比较复杂，涉及高技术含量，还需制定详细的验收计划，并聘请专家参与验收。

二是实施现场验收手续时，同一验收内容必须两人一组交叉复核验收结果，对验收结果有疑异的，应当当场提出，由验收组成员充分讨论，确定验收结果，并形成现场验收记录。

- 加强绩效管理意识，提高绩效目标编报水平；合理科学编制绩效目标，明确绩效指标与绩效目标的逻辑关系。

一是从顶层设计处出发，围绕预算管理主要内容和环节，制定预算绩效管理流程和实施细则，明确预算执行管理责任，尽快将制度优势转化管理能效。

二是结合项目实际情况设置核心绩效指标，以项目作为预算绩效的制定依据，结合项目特点对数量、质量、实效、成本、效益等方面制定个性化指标，预算绩效指标应可量化、可评估。多维度绩效目标前置，倒逼业务流程调整优化，在充分研究论证的基础上制定符合项目开展规律的绩效指标，避免“闭门造车”。

三是植入绩效管理理念，增强相关人员的绩效管理知识储备，提升相关人员的绩效管理水平，编制可量化、可衡量的绩效指标体系，具体指标能够贴合经费支出内容，衡量绩效目标实现程度。

四是加强村级组织管理项目的绩效目标、绩效指标设置情况监督和指导，确保村级组织能够深切落实绩效管理，让绩效管理在乡村基层深入人心。

附件：

附件1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年度县级乡村振兴衔接资金--村级组织建设专项资金绩效评价项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县委组织部 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 30 |  | 实际到位资金 （万元） | 30 | 实际使用情况 （万元） | 30 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 6 |  | 省财政 | 6 | 省财政 | 6 |
| 市财政 |  | 9 |  | 市财政 | 9 | 市财政 | 9 |
| 县财政 |  | 15 |  | 县财政 | 15 | 县财政 | 15 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.60 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 1.75 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |  |
| 管理（15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3.00 | 1.50 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 维修改造村级活动场所数量 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量成果 | 10.00 | 9.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 维修改造按期完成 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益 （35分） | 25 | 社会效益 | 15 | 村级组织建设水平 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续性影响 | 10 | 活动场所使用长久性 | 10.00 | 8.00 |  |
|  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 群众满意度 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 90.85 |  |
| 评价等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |