永修县交通运输局

2023年度拨付2022年公交补贴项目

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0058号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 20.00 | 16.00 |
| 成本指标 | 10.00 | 5.73 |
| 产出指标 | 30.00 | 17.80 |
| 效益指标 | 30.00 | 29.03 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 78.56 |
| 综合绩效评价结果 |  | 中 |

被评价项目：2023年度拨付2022年公交补贴

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 周美兰 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金来源及使用情况	2

1.项目资金来源	2

2.项目资金实际使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	2

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	3

（一）评价指标分析	3

1.过程指标	3

2.成本指标	4

3.产出指标	4

4.效益指标	5

5.满意度指标	6

（二）绩效评价价结论	6

四、存在的问题	6

五、建议	6

永修县交通运输局2023年度拨付2022年公交补贴

- 项目支出绩效评价报告

## 赣天财绩评字（2024）第0058号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县交通运输局（以下简称“永修县交通局”）2023年度拨付2022年公交补贴项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县交通局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

- 随着我国城市化进程的加快，农村地区与城市之间的交通联系逐渐加强，农村客运交通的发展对于促进农村经济发展、改善农民生活水平具有重要意义。为了进一步推动农村客运城市交通的发展，实现全县具备条件乡镇和建制村通客车率，持续提供优质、安全、绿色、舒适的公交交通服务，弥补因执行低票价、公益优先等政策性亏损带来的运营压力，根据《江西省交通专项资金使用管理暂行办法》、《交通运输部关于全力推进乡镇和建制村通客车工作确保完成交通运输脱贫攻坚兜底任务的通知》等文件要求，永修县实施2022年公交补贴项目，永修县交通局为项目主管部门。该项目资金主要用于：每年按照镇村公交1.05元/公里和城市公交1.17元/公里价格，分别给予运营补贴；给予2路公交线路年度固定补贴资金44万元。项目的实施流程：由交通局按照行政村通达率、运行时间和班次、安全生产、新能源车比例、服务质量以及镇村公交行驶公里数等方面进行考核，公交车运营里程数根据公交车里程表和公交车GPS轨迹来综合计算，财政按考核结果予以拨付。

## （二）项目资金来源及使用情况

### 1.项目资金来源

永修县交通局2023年度拨付2022年公交补贴项目来源于县级财政资金，项目资金预算640.50万元(永府办抄字〔2023〕150号)。

### 2.项目资金实际使用情况

项目资金实际拨付使用640.50万元，其中：

2022年镇村公交补贴资金298.50万元（拨付江西九江长途汽车运输集团有限公司永修公交公司）；

2022年城市公交补贴资金298.00万元（拨付江西永修顺祥公共交通运输有限公司）；

2022年星火专线（2路到工业园）)补贴资金44.00万元（拨付江西永修顺祥公共交通运输有限公司）。

## （三）项目绩效目标

总目标：实现全县具备条件乡镇和建制村通客车率100%，增加公共交通出行，减少私家车尾气排放，改善空气质量；促进城市公共汽车客运行业健康发展。

年度目标：适当缓解企业运营成本压力，优化服务，确保行政村通达率100%，对县城未通行公交线路的区域新增或者优化县城公交线路，达到全覆盖，真正使老百姓满意，政府放心，促进我县城乡经济发展。同时，为申报全国城乡公交一体化示范县打牢基础。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县交通运输局2023年度拨付2022年公交补贴项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占20%、10%、30%、30%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县交通运输局报送专项资金使用情况相关资料和2022年项目工作总结；

3.现场评价。对公交公司运营情况现场核实；

4.满意度调查。随机对乘车人员进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

- 6.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

- ，总分值20分，其中：

预算执行率，分值5分。项目资金预算640.5万元，实际使用640.5万元，预算执行率100%，得分5分；

资金使用合规性，分值5分。根据财政专项资金管理相关制度，专项资金必须专款专用、专账核算。经核实，2023年度拨付2022年公交补贴项目能做到专款专用、专账核算，得分5分。

绩效目标明确、合理，分值5分。永修县交通运输局提供了2023年度拨付2022年公交补贴项目绩效目标表，绩效目标设置比较明确、合理，该指标得分5分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值5分。永修县交通局作为项目主管部门，制定了《永修县城乡公交运营服务质量考核办法》、《关于增加镇村公交和城市公交运营亏损补贴的方案》（以下简称“公交补贴方案”）、《项目资金管理办法》，对规范永修县域公交正常运行起到了促进作用。存在的问题：（1）根据公交补贴方案，永修县公交补贴按单价和公交运行公里数核算补贴数，县交通局每年拨付补贴时未能对公交公司每年运营公里数进行核实；（2）根据公交补贴方案，每2年需对运营公交公司进行成本、盈亏评估，确定公交公司盈亏状况以进行财政补贴，县交通局未提供评估结果；（3）对公交公司的履约及服务质量考核不细致。根据公交补贴方案，补贴的10%用于公交公司的绩效考核，2022年镇村公交公司九江长运永修公司考核共扣分1.5分，扣分考评内容为公交线路及运营情况，按考评要求，扣分起点为2分，考评表未记载扣分原因；（4）县交通局提供的项目资金管理办法内容不完善，与本项目不匹配。该指标扣4分，得分1分。

- ，总分值10分，其中：

- 城区公交亏损补贴标准，分值5分。根据《永修县十七届人民政府第8次常务会议记录摘要》，城区公交亏损补贴标准为1.17元/公里，2023年补贴总标准300万元，根据公交公司提供的数据，2022年实际有效运营里程为2461130.94公里，实际每公里补贴1.22元/公里，超过补贴标准4.27%，得分0.73分。

镇村公交补贴1.05元/公里，分值5分。根据《永修县十七届人民政府第8次常务会议记录摘要》，城区公交亏损补贴标准为1.05元/公里，2023年补贴总标准300万元，根据县交通局提供的数据，2022年实际有效运营里程为2957834.06公里，实际每公里补贴1.014元/公里，未超过补贴标准，得分5分。

- ，总分值30分，其中：

（1）数量指标

城市公交补贴有效运营里程数，分值5分。指标值为2564102公里，根据公交公司提供的数据，2022年实际有效运营里程为2461130.94公里，该指标按比例得分4.8分；

镇村公交补贴有效运营里程数，分值5分，指标值为2857142公里，根据县交通局提供的数据，2022年实际有效运营里程为2957834.06公里，该指标得分5分；

（2）质量指标，补贴合规性，分值15分。根据公交补贴方案，公交亏损补贴是基于公交运营亏损，并每年进行绩效考核，绩效考核占补贴10%。存在的问题：①公交公司是否亏损，亏损多少，县交通局近2年未对公交公司评估，影响补贴的合理性；②2022年度镇村公交履约及服务质量考评细则没有细化，比较笼统，考评分依据不足；③2022年度城市公交履约及服务质量考评细则没有细化，考评分依据不足，线路里程运营公里数未达到指标值，考评得分不合理；该指标扣12分，得分3分。

- （3）时效指标，资金拨付及时性，分值5分。经核实，2023年4月14日拨付该笔项目资金，拨付比较及时，该指标得分5分。

- ，总分值30分，其中：

（1）社会效益指标，分值22.5分。其中：

城市公交安全性，分值7.5分，该指标评价公交日常交通安全情况。为测评该指标，我们随机选取市民进行问卷测评，测评分为0.96分，反映了市民对永修县公交安全性的主观感受较好，该指标得分7.2分。

城市公交准点情况，分值7.5分，该指标评价公交按规定路线、站点、时间运营情况。为测评该指标，我们随机选取市民进行问卷测评，测评分为0.97分，反映了永修县公交基本按规定路线、站点、时间运营，该指标得分7.28分。

城市公交便利性，分值7.5分， 该指标评价公交为市民出行提供的便利情况。为测评该指标，我们随机选取市民进行问卷测评，测评分为0.96分，反映了永修公交比较便利，该指标得分7.2分。

- （2）可持续影响指标，城市公交健康发展，分值7.5分，该指标评价永修县城市公交近年来健康发展情况。为测评该指标，我们随机选取市民进行问卷测评，测评分为0.98分，反映了市民对瑞昌城市公交近年来发展情况主观感受较好，该指标得分7.35分。

，乘车人员满意度，分值10分。为测评该指标，我们从公交票价情况、公交运营车辆等硬件设施完善性等方面设计问卷，随机选取30名乘车市民进行满意度调查，满意度为96.67%，该指标得分10分。

## （二）绩效评价价结论

永修县交通局2023年度拨付2022年公交补贴项目资金使用符合相关规定，资金能及时拨付，促进了城市公共汽车客运行业健康发展；但存在组织实施不到位、成本控制不严、补贴合规性不足等问题。绩效评价分数78.56分，绩效评价结果为“中”。

# 四、存在的问题

（一）项目组织实施不到位，问题有：未能对公交公司每年运营公里数进行核实；未能对运营公交公司进行盈亏评估；对公交公司的履约及服务质量考核不细致。具体见上文“过程指标-组织实施”。

（二）城市公交实际单位补贴金额超过补贴标准。城市公交补贴标准1.17元/公里，实际补贴1.22元/公里。具体见上文“成本指标”。

（三）补贴合规性不足。根据公交补贴方案，公交亏损补贴是基于公交运营亏损，并每年进行绩效考核，绩效考核占补贴10%。存在的问题：公交公司亏损状况近年来未进行评估；公交公司履约及服务质量考评分依据不足，城市公交线路运营公里数未达到指标值，考评得分不合理。具体见上文“质量指标”。

# 五、建议

（一）制定、完善项目资金管理办法。明确县交通局在项目实施中的职责，按照政府纪要精神，完善项目实施方案，确保补贴拨付准确。

（二）完善对公交公司的绩效考核。对公交公司的运行里程应定期核实，变更线路及时备案；对公交公司落实乘车优惠、运营质量加大考核频率，让绩效考核真正体现公交公司运行情况。

（三）核实城市公交2023年补贴金额，对多拨付的金额应及时追回。

附件：永修县交通运输局2023年度拨付2022年公交补贴项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日      绩效评价助理：