永修县水利局

2023年农业综合水价改革县级配套资金项目支出

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0056号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 25 | 14.61 |
| 成本指标 | 5 | 5.00 |
| 产出指标 | 36 | 23.81 |
| 效益指标 | 24 | 22.77 |
| 满意度指标 | 10 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 76.19 |
| 综合绩效评价结果 |  | 中 |

被评价项目：2023年农业综合水价改革县级配套资金

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 严远萍 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金来源及使用情况	1

1.项目资金来源	2

2.项目资金使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	3

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	3

（一）评价指标分析	3

1.过程指标	3

2.成本指标	4

3.产出指标	5

4.效益指标	6

5.满意度指标	6

（二）绩效评价结论	6

四、存在的问题	6

五、建议	7

- 永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金

- 项目支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0056号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县水利局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为深入推进农业水价综合改革工作，建立健全农田水利工程管护机制、精准补贴机制、节水激励机制、考核机制，达成农业灌溉节水和农田水利工程良性运行两大目标，根据《关于请求解决我县农田水利工程管护资金的请示》（永水价改字﹝2022﹞14号）、《关于印发我县 2023 年农田水利工程骨干工程管护规模及任务的通知》（永水价改字﹝2023﹞1号）、永修县人民政府办公室关于印发《永修县农田水利工程维修养护管理办法》(试行)等文件，永修县财政局下达2023年农业综合水价改革县级配套资金310.56万元，项目建设内容为对农田水利工程维修进行日常养护。县水利局负责县内水源工程和骨干工程维修养护计划实施和监督管理工作，组织和指导各单位开展落实水利工程运行管理和维修养护工作，负责水源和骨干工程维修养护工作。确定骨干工程维养单位后，各乡镇应协同配合维养单位确定骨干工程管护范围并设立标识牌，并绘制农田分布示意图，标注表明骨干渠，便于区分责任片区。

### 1.项目资金来源

永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金来源于永修县级财政资金，项目资金预算310.56万元（永府办抄字﹝2023﹞271号）。

### 2.项目资金使用情况

2023年项目资金实际支出188.9649万元，其中：

（1）农业水价改革现场会包车费0.12万元；

（2）江西省永修润泉供水有限公司管护江上乡、马口镇、九合乡、艾城镇、三角乡一二季度经费53.9269万元；

（3）江西省赣抚平原工程维护有限公司农业水价改革1-2季度管护经费63.1173万元；

（4）江西省赣抚平原工程维护有限公司应急管护经费（虬津提灌站修复）4.4202万元；

（5）江西省赣抚平原工程维护有限公司应急管护经费（立新渠道清杂）4.71万元；

（6）云山灌区信息化系统建设33.45万元；

（7）农业水价改革调查摸底费用15.54万元；

（8）农业水价综合改革文宣材料费用1.7405万元；

（9）水利沙盘费用6.84万元；

（10）云山灌区划界费用5.1万元。

## （三）项目绩效目标

总目标：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

年度目标：建立农业水价综合改革工作监督体系，按照要求核定并确定骨干工程维养范围及频次各乡镇对骨于工程进行梳理，用应急管护经费开展维修，开展业化管护工作，开展物业化管护工作验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《永修县人民政府办公室关于印发〈永修县农田水利工程维修养护管理办法〉(试行)等四个办法的通知》（永府办字﹝2022﹞125号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占25%、5%、36%、24%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县水利局报送专项资金使用情况相关资料和2023年项目工作总结；

- 3.现场评价。现场抽查梅棠镇、白槎镇骨干工程日常管护情况；

4.满意度调查。随机选取项目所在地农田水利专管员和组长进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

- 6.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

- ，总分值25分，其中：

预算执行率，分值5分。永修县水利局农业综合水价改革县级配套资金预算310.56万元，实际使用188.9649万元，预算执行率60.85%，得分3.04分；

资金使用合规性，分值10分。根据《永修县农田水利工程维修养护资金使用管理办法》及其他财政专项资金管理相关制度，项目资金应做到专账核算、专款专用。本项目资金使用范围：农田水利设施、测量水设施及灌溉信息化设施的维修养护，基层水利单位开展农田水利工程维修养护必要的仪器设备购置。经核实永修县水利局对项目资金做到了专账核算，但未做到专款专用，存在的问题：农业水价改革现场会包车费0.12万元，农业水价改革调查摸底费用15.54万元，农业水价综合改革文宣材料费用1.7405万元，水利沙盘费用6.84万元，云山灌区划界费用5.1万元，合计29.3405万元不符合项目资金使用范围，占已使用资金15.53%。该指标扣2.93分，得分7.07分；

绩效目标明确、合理，分值5分。永修县水利局提供了项目自评报告，但项目绩效目标不够明确、不够量化，绩效指标体现中时效指标与《关于印发我县 2023 年农田水利工程骨干工程管护规模及任务的通知》（永水价改字﹝2023﹞1号）文件不一致，文件规定每年4月、9月验收，自评报告指标值为2024年6月，该指标扣2.5分，得2.5分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值5分。永修县制定了《永修县农田水利工程维修养护管理办法》等四个办法，根据办法规定，县水利局负责对项目计划实施和监督管理工作，负责水源和骨干工程维修养护工作，各乡镇协同配合维养单位确定骨千工程管护范围并设立标识牌。现场检查发现以下问题：（1）项目立项不严谨，2023年201座水源工程、262580米骨干渠道在《永修县农田水利工程骨干工程名录》外；（2）滩溪镇阳门村、下湾村、花桥村、安城村、和田林场养护台账未注明养护日期；（3）白槎镇双丰村二分干骨干渠道日常管护未建立标识牌。该指标扣3分，得2分。

- ，骨干工程日常养护运行水价，分值5分。根据《关于印发《永修县农田水利工程维修养护管理办法》(试行)等四个办法的通知》（永府办字﹝2022﹞125号）规定，骨干工程日常管护为8元/亩·年，经核实各乡镇日常管护运行水价均不超过8元/亩·年，该指标得5分。

- ，总分值36分，其中：

（1）数量指标，分值10分。其中：

水源工程管护规模，分值6分。根据《永修县农田水利工程骨干工程名录》，水源工程管护规模为995座，其中：提灌站477座，山塘518座；实际完成1208座，其中：提灌站545座，山塘663座，该指标得分6分；

骨干渠道管护规模，分值6分。根据《永修县农田水利工程骨干工程名录》，骨干渠道管护规模为788942米，实际完成1181946米，该指标得6分。

（2）质量指标，分值12分。其中：

管护质量，分值6分。经核查，2023年维养完成后均有验收台账，但现场检查发现：①梅棠镇厚城村曾家塘项目工程塘坝顶杂草堆积、杂乱；②白槎镇双丰村二分干骨干渠道淤泥堆积，水流不畅。该指标扣4分，得2分。

采购合规性，分值6分。经核查，县水利局向各乡镇推荐江西省赣抚平原工程维护有限公司和江西省永修润泉供水有限公司对县内水源工程和骨干工程维养，无相关佐证材料，该指标扣2分，得4分。

（3）时效指标，分值14分。其中：

管护及时性，分值7分。根据永修县农业水价综合改革领导小组《关于印发我县 2023 年农田水利工程骨干工程管护规模及任务的通知》（永水价改字﹝2023﹞1号）规定，每年2月中旬至3月底开展第一次管护，7月中旬至8月底开展第二次管护，每年4月、9月管护工作验收，实际2-4月开展第一次管护，5-6月开展第二次管护，7-8月第二次管护，9-10月开展第四次管护；检查发现三溪桥镇、虬津镇、燕坊镇、吴城镇、永丰垦殖场养护次数为1次。该指标扣分：7*5/13=2.69分，得4.31分；

资金拨付及时性，分值7分。三、四季度维修管护费未支付，还在结算，酌情扣3.5分，该指标得分3.5分。

- ，总分值24分，其中：

（1）社会效益，农业生产条件，分值8分。该指标评价通过项目的实施对农业生产条件的改善。为测评该指标，我们随机选取乡镇村农田水利专管员和村组长进行电话测评打分，满分1分，测评分0.9367分，得7.49分；

（2）社会效益，农业生产能力，分值8分。该指标评价通过项目的实施和生产条件的改善对农业生产能力的影响。为测评该指标，我们随机选取乡镇村农田水利专管员和组长进行电话测评打分，满分1分，测评分0.96分，得7.68分；

（3）可持续影响，农田水利工程长久运行，分值8分。该指标评价通过项目的实施，农田水利工程得到好的管护，运行能否长久。为测评该指标，我们随机选取乡镇村农田水利专管员和村组长进行电话测评打分，满分1分，测评分0.95分，得7.60分。

，农民满意度，分值10分。为评价满意度，我们从项目对农业产量、生活质量、水资源利用率的影响设计问卷，随机选取村农田水利专管员和组长进行问卷调查，根据问卷调查结果，满意度为96%，该指标得分10分。

永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金项目实施基本已完成，产生了一定的社会效益；在项目资金使用、绩效目标编制、项目采购、管护质量、管护及时性等方面存在问题。绩效评价分数76.19分，绩效评价结果为“中”。

# 四、存在的问题

（一）项目预算执行率低，5个乡镇维修管护次数未达到要求的2次，资金拨付不及时。

（二）项目资金使用不规范。项目资金未按照资金管理办法使用，部分资金被用于项目资金使用范围外的内容，涉及金额合计29.3405万元。具体可见上文“过程指标-资金使用合规性”。

（三）项目绩效目标编制不够完善。按照预算绩效管理相关办法，各财政项目预算主体应对本级或上级转移支付资金编制绩效目标并进行绩效自评。永修县水利局设置了项目绩效目标，绩效目标量化不够，绩效指标体系中时效指标与《关于印发我县 2023 年农田水利工程骨干工程管护规模及任务的通知》（永水价改字﹝2023﹞1号）文件不一致，文件规定每年4月、9月验收，自评报告指标值为2024年6月。具体可见上文“过程指标-绩效目标”。

（四）项目组织实施管理不到位。问题有：项目立项不严谨，2023年对201座水源工程管护、262580米骨干渠道在《永修县农田水利工程骨干工程名录》外；滩溪镇阳门村、下湾村、花桥村、安城村、和田林场管护台账未注明养护日期；白槎镇双丰村二分干骨干渠道日常管护未建立标识牌。

（五）项目采购合规性不够。县水利局向各乡镇推荐江西省赣抚平原工程维护有限公司和江西省永修润泉供水有限公司进行县内水源工程和骨干工程维修养，无相关佐证材料。

（六）项目管护质量需提高。梅棠镇厚城村曾家塘项目工程塘坝顶杂草堆积、杂乱；白槎镇双丰村二分干骨干渠道淤泥堆积，水流不畅；项目管护不及时。

# 五、建议

（一）加强预算执行监控。及时跟踪预算执行情况，确保资金规范使用；结合项目实际，合理编制预算，提高预算执行的可行性和准确性。

（二）规范资金管理。建立健全项目资金管理制度，明确资金使用范围和审批流程，确保资金专款专用，根据永修县人民政府办公室关于印发《永修县农田水利工程维修养护管理办法》（试行）等四个办法的通知文件（永水价改字﹝2022﹞125号），对项目资金会计核算、使用范围、拨付使用流程、项目管理等方面进行规范。

（三）合理设置绩效目标。结合项目实际情况和上级文件要求，合理设置绩效目标，确保目标具有可操作性和可衡量性，定期对项目绩效进行自评，及时发现并解决问题，提高项目绩效管理水平。

（四）严格项目立项。加强项目立项审查，确保项目符合政策要求和实际需求，避免立项不严谨导致的后续问题；建立健全项目管理档案，详细记录项目立项、实施、验收等各个环节的情况，确保项目信息的完整性和准确性。

（五）规范采购流程。建立健全项目采购管理制度，明确采购流程和审批权限，确保采购过程合规、透明；对供应商进行资质审查和信誉评估，确保供应商具备完成项目的能力和信誉。补充完善采购江西省赣抚平原工程维护有限公司和江西省永修润泉供水有限公司服务的佐证材料。

（六）完善管护机制，确保项目管护及时，保障项目长期效益；建立健全项目质量监控体系，定期对项目进行质量检查，及时发现并处理潜在的质量问题。

附件：永修县水利局2023年农业综合水价改革县级配套资金项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：