2020年《县政府工作报告》重点工作任务

落实进度表

**（2020年7月10日）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 责任领导 | 责任股室 | 工作进展 |
| 93.加快推进医药卫生、教育、文化、供销等领域改革，进一步激发发展活力。 | 胡新饶安民 | 教育股教研室人事股 | 顺利完成高考工作，为中考工作做好各项准备 |
| 95.大力推进教育提升工程，启动县一中、县二中、外国语学校等扩容升级工程，推进新城小学湖东分校、新城幼儿园湖东分园、城南小学及幼儿园等一批校建工程，完成江上中学扩容、恒丰中心小学新建等工程，强化城镇小区配套幼儿园治理，缓解“大班额”问题。 | 吕齐发胡新 | 校建办学前教育股教育股 | 县一中校园扩容工程由副校长黎乐群负责对接中国瑞林进行校园规划方案设计初稿修订工作，已提交县城建领导小组会议通过，县二中校园扩容工程由校长杨垠负责已完成校园规划方案设计初稿并经县城建领导小组会议和县规委会通过；外国语学校扩容新建教学综合大楼工程由副校长张龙平负责，已完成招标控制价财评工作；新城小学湖东分校3栋教学楼及行政综合楼和实验大楼正在进行砌体施工；新城幼儿园湖东分校已完成主体封顶，正在进行砌体施工；城南小学及幼儿园工程已完成建设用地初步选址；江上中学扩容新建教学综合大楼工程由学校支部书记江辉负责，已完成招标工作，即将正式开工建设；恒丰中心小学异地新建工程已完成主体房屋建设，正在由校长黄根贵负责推进实施校园附属工程建设及学校设备采购工作。 |
| 98.大力发展文化体育事业，完善乡村体育文化设施，实现全县村（社区）级文化服务中心全覆盖，不断巩固国家公共文化服务体系示范区创建成效。 | 李君 | 体育股 | 全面落实社会足球场地建设，永修县湖东足球场、马口镇足球场2块社会足球已开工建设 |