永开党字〔2020〕3号

永修云山经开区2020年工作实施意见

为深入贯彻落实县委十四届九次全会精神，进一步明确云山经开区（以下简称“经开区”）2020年重点工作，推动经开区实现高质量跨越式发展，特制定本实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“发展项目化、产业集聚化、建设景区化、服务信息化”的目标要求，主攻重大项目和基础设施建设，实现“环境大提升、双量大提高、安环大提级”，全力推动经开区高质量跨越式发展。

二、发展目标

经开区规模以上工业完成主营业务收入465亿元，累计同比增长10.2%；利润总额45亿元；工业增加值累计增长9.7%；新开工项目30个以上；新竣工项目20个以上；新增国家高新技术企业18家以上；净增规上工业企业15家以上；税收过千万企业12家；完成第二轮扩区调区；成功创建省级“满园扩园”重点产业集群和省级产业服务综合体。

三、重点任务

为实现上述目标，主要抓好以下几个方面工作：

- （一）强化平台建设，提高承载能力。按照“建设景区化”的标准，进一步拓展工业发展空间，完善基础设施建设，既注重新区的拓展开发，又注重建成区的改造提升，着力提升园区承载力。

1、加快马口产业园开发建设。以“建一个园区、造一座城镇”思想为主导，强化“产业功能”与“城市功能”的有机结合，逐步完善水电气、通讯、污水处理和垃圾中转站等生产要素保障及餐饮、住宿、金融、宾馆、娱乐等社会功能和三产服务。重点完善一二板块路网、规划一路北延及10万平米标准厂房EPC项目的实施；适时启动EPC总承包二期工程项目建设（包括规划二路污水管网、规划五路、横三路、纵三路北段、标准厂房市政配套）；加快实施三四板块征拆、土方平整以及一纵二横道路新建工程；全面布局马口产业园雨污水管网以及污水处理厂建设，落实环卫服务外包及天网工程建设。（责任人：王迪强；责任部门：马口专班）

2、实施建成区改造提升工程。云山工业园重点启动纳米微晶以北土方平整及路网建设工程，完成十里大道、荣褀大道西侧、博士路两侧绿化及弱电下地，并对相关道路进行“白改黑”，完善天网监控功能；星火工业园重点实施荣祺大道东延道路新建工程和星火园区品质提升工程；完善星火工业园供热配套，大力扶持星火热电联产项目建设，缓解企业供热供气紧张的局面；加快推进产城融合，重点推进垒旺时代广场、艾城生活配套区建设，实施净化、绿化、美化、亮化、序化，全面提升园区的工作舒适度、生活便捷度和创业满意度，打造良好的工业新城形象。（责任人：淦金金、孔还议、陈小华；责任部门：规划建设局、社会事务局、城管中队）

3、推进完成第二轮扩区调区。加强与县直相关部门协作配合，加快编制第二轮扩区调区所需申报材料；加强与省直相关部门沟通联系，及时汇报工作推进情况，争取尽快获得省直部门支持，顺利完成扩区调区工作，进而推动星火工业园一批已签约的有机硅项目尽快开工建设。（责任人：曾秀梅；责任部门：经济发展局）

（二）强化项目推进，夯实发展基础。把项目建设作为工作的第一抓手，进一步完善项目推进机制，加强项目调度力度，建立干部包保帮扶企业工作机制，落实好服务单位和经开区双向服务工作模式，以有效投入来拉动增长，支撑发展。

4、持续聚焦招大引强。强化亩产论英雄理念，严格项目准入标准。马口产业园着力引进综合实力强、符合产业定位、投资规模大、环保安监达标、固定资产投资2亿元、亩均投资强度350万元以上、年纳税600万元以上项目；星火、云山工业园着力引进总投资5亿元以上、亩均投资强度260万元以上、年纳税2000万元以上项目；入驻标准厂房项目要符合产业定位、环保安全达标、固定资产投资2000万元以上、每平方米年纳税300元以上、有研发团队和技术专利项目。（责任人：帅卫卫；责任部门：招商服务局）

5、建立健全项目履约机制。“三分引、七分建”，从项目签约的那一刻开始抓履约，对签约的项目逐一列出清单，明确工作进度和时间要求，实行“倒计时”，一月一通报，一季一督查，半年一小结，年终算总账，对未按期履约的企业，按合同约定扣除履约保证金或者予以清退，同时通报服务单位。（责任人：帅卫卫；责任部门：招商服务局）

6、推进重大项目建设。全面梳理2020年新开工、在建、建成未投产项目，重点推进立邦中国、浔辉环保装备、快裕达等33个签约项目早开工；推动星火航天、中车等40个在建项目早建成；力促宇奇麟、鑫邦等10个以上建成项目早投产达标；提前梳理出润禾有机硅、新松机器人等拟年底巡回看变化项目，从年初开始谋划、重点推进，确保看变化项目有特色、有亮点、有看点、有体量，在全市取得好成绩。（责任人：帅卫卫；责任部门：招商服务局）

（三）强化改革创新，优化营商环境。深化“放管服”改革，加快推进经开区体制机制创新，不断拓展经开区公共服务要素和功能。

7、高效运转企业服务中心。围绕“企业办事不出园区”的目标，加强与县工投的对接，尽快完成硬件设施的建设；建立健全运营机制，对接行政审批等部门做好赋权承接，尽快实现入驻运营，切实提升办事效率，实现工业项目和工业企业审批管理等各项服务“封闭运行”。（责任人：毕诗杰、帅卫卫；责任部门：党政办公室、招商服务局）

8、建设产业创新服务综合体。加快推进硬件设施建设，力争6月份投入使用；积极引进研发设计、检验检测、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台入驻，不断提升产业集聚创新发展公共服务能力。（责任人：毕诗杰；责任部门：党政办公室）

9、加强企业人力资源服务。依托企业人才管理服务中心，引入第三方运行机构入驻，为企业提供人才引进、技能培训、就业援助、就业指导、求职介绍、招聘推荐等服务；同时深化与九江学院的合作，建立学生实习基地，邀请学院老师到经开区开展就业培训，有效缓解企业的人才和用工难题。（责任人：孔还议；责任部门：社会事务局）

10、提升金融服务水平。加强与金融机构的联系，积极搭建银企交流平台，每季度召开一次银企交流会，协调金融机构加大对经开区企业的信贷支持力度；同时，充分发挥 “财园信贷通”等融资平台作用，简化审批流程，提高融资效率，进一步降低中小企业的融资门槛和成本。（责任人：曾秀梅；责任部门：经济发展局）

11、推进干部绩效考核。健全完善《云山经开区干部绩效考核实施方案》，实现“干多干少不一样”，让干事者得实惠，充分搅动机关干部干事积极性，形成比学赶超干事创业的氛围。（责任人：毕诗杰；责任部门：党政办公室）

（四）强化经济运行，提升发展质量。紧紧扭住经济运行这个总开关，进一步规范数据报送，强化投产企业服务，助推经开区高质量发展。

12、提升企业税收贡献。一方面加强税收征管工作，联合县财政局、税务等部门组成经开区企业税收征管联合工作组，深入每户企业，加大税收征管力度，全力挖潜堵漏增收。另一方面加强重点企业的培育，结合当前经开区重点企业发展情况，加强针对性的帮扶，助力企业早日达产达标、做大做强，确保2020年税收过千万企业12家，500万以上税收企业有新增。（责任人：曾秀梅；责任部门：经济发展局）

13、抓好规上工业企业申报纳统。加大对企业的的摸排和监测力度，进一步挖掘新投产企业和租赁企业,紧盯拟入规企业培育工作，确保成熟一个、入统一个，力争全年净增规模以上工业企业15家。（责任人：曾秀梅；责任部门：经济发展局）

14、抓好工业经济运行。加强对企业经济运行情况的监测，做好月度简要分析、季度专项分析、年度总分析，及时协调解决经济运行中存在的困难和问题，科学上报经济数据。同时，加强对园区规上企业统计人员业务培训和指导，提高报表报送质量。（责任人：曾秀梅；责任部门：经济发展局）

（五）强化项目驱动，促进产业升级。聚焦“首位产业+主导产业+新兴产业”的主攻路径，不断补链、延链、强链、壮链，优化产业结构，提升产业层次，推动产业逐步迈向中高端。

15、做大做强首位产业。依托星火工业园，不断壮大有机硅首位产业，加快星火有机硅新增20万吨单体、卡博特气相二氧化硅2.3万吨扩能等项目建设，使星火有机硅早日成为主营业务收入百亿级企业；扶持星火狮达、海多化工、新嘉懿等关联企业发展壮大，形成有效支撑；提升有机硅孵化基地运营管理水平，吸引更多优质企业入驻，做好强链、壮链、补链文章，进一步做大有机硅产业“航母”。（责任人：帅卫卫、曾秀梅；责任部门：招商服务局、经济发展局）

16、培育壮大主导产业。依托马口产业园，加快发展战略性新兴产业，通过引进、培育和壮大，做大做强以中车为龙头的新能源产业、以新松机器人为龙头的高端装备产业，形成从研发、生产、装配到成品的全产业链，打造战略性新兴产业集聚平台。（责任人：帅卫卫、曾秀梅；责任部门：招商服务局、经济发展局）

（六）强化安环监管，护航企业发展。始终坚持将安环监管作为一项大事抓紧抓实，层层压实安环生产监管责任，确保经开区可持续健康发展。

17、完善企业分级管理机制。加强协调联动，注重日常巡查和资料留存。根据前期专家评估情况，明晰园区企业安全生产、环保风险等级的划分，按照风险等级确定后期巡查重点及周期。对巡查发现的隐患，要求涉事企业限期整改，整改期间内不予处罚，不整改或限期内未完成整改的，由环保或应急部门依法依规进行处罚。（责任人：邹逢云、孔还议、周波、张爵锋；责任部门：环保办、社会事务局、环保分局、应急分局）

18、突出风险源管理重点。对涉重（重金属）企业（宝丰生物、京九电源等）加强雨水管控，每月不少于3次对企业雨水排口取样检测，并与企业雨水在线监测设备数据进行比对，确保在线数据准确。加强废气重点企业管控，采购便携式VOC检测设备，与南大合作平台公司不定期对涉气企业进行机动性检测，重点涉气企业频次不低于每周三次、普通涉气企业不低于每周一次。加强企业危废排查，明确各企业危废仓库储存限值（如不超过危废仓库容积的70%等），对园内各企业危废存放情况及危废转移台账情况，每月检查不少于1次。（责任人：邹逢云、周波；责任部门：环保办、环保分局）

19、加快星火园区环保整体I级A提标改造。进一步加快污水处理厂提标改造进度，力争今年7月前完成新增工艺提标、现有设施整体翻新维修、厂内雨污分流改造、厂内环境综合整治、电力系统完善等各项内容。同时，根据提标后运行成本核算，调整污水处理费收缴标准；实施星火园区尾水下游受纳水体的生态处理，提高园区尾水排放外环境水质，确保外环境风险可控。结合企业内尾气吸收系统提升、外围尾气监控布置等多种方式，对园区废气进行综合监管。（责任人：邹逢云、周波；责任部门：环保办、环保分局）

20、健全环保基础设施监管维护机制。巩固现有环保基础设施，强化后期监管维护；聘请第三方对污水处理厂进行运营，完善“一企一管”在线监测，实时掌握企业污水排放状态；按照“谁污染、谁治理，谁使用、谁负责”的原则，明晰“环保设施产权在园区，运行维护责任在企业”权责分离机制，督促企业签订管网维护协议，缴纳维护保证金，确保企业对自用专管维护到位。（责任人：邹逢云、周波；责任部门：环保办、环保分局）

21、驻牢安全生产底线。建立健全安全生产监管长效机制，加强园区企业日常安全生产管理，加快建设安全监管智慧平台，强化对企业安全生产科技监管手段，落实各项安全防范措施，加大事故责任追究力度，努力消除各类安全隐患。成立开发区安全委员会，抽调两名工作人员，由县应急管理局对星火、云山企业进行安全隐患专业指导和执法检查。（责任人：孔还议、张爵锋；责任部门：社会事务局、应急分局）

22、全面推进绿色发展。深入开展“五化”园区建设，依法依规淘汰落后产能，全面清理整顿“小散乱污”企业，完成第二批化工企业清理工作，实施启动第三批化工企业清理工作，为企业发展留出空间，同时采取“腾笼换鸟”兼并重组等方式，进一步做大如新嘉懿、海多、东方巨龙等园区综合实力较强的优质企业。全年清理低效闲置企业10家以上，释放工业用地300亩以上。（责任人：邹逢云；责任部门：环保办）

四、工作保障

（一）加强组织领导。各局（办）要主动认领工作任务，局（办）负责人带头狠抓落实，各分管领导要定期督促指导，帮助协调配合，工作成效要按照工作分工层层把关。各局（办）间要加强沟通联系，促进信息互通有无，合力开展工作，确保工作落到实处。

（二）明确工作责任。各局（办）要积极完善工作机制，为需要长期坚持的工作提供保障。对于限期完成的工作任务，要做到责任落实到人，倒逼工作落实。

（三）实施跟踪问效。党政办公室要根据“权责一致”原则，加强对本《实施意见》贯彻落实情况的督促检查，对不执行或执行不到位的督促整改并适时启动问责程序。

附件1：云山经开区2020年重点工作推进安排表；

附件2：云山经开区2020年重点工程推进安排表。

2020年3月19日

永修云山经济开发区党政办公室       2020年3月19日印发

| 云山经开区2020年重点工作推进安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 工作任务 | 工作目标 | 工作内容及完成时间（分阶段详细具体） | 存在问题 | 责任领导 | 责任人员 | 备注 |
| 1 | 规划建设局 | 经开区在建工地安全生产、文明施工管理 | 严格落实在建工地 “八个100%”的工作要求。 | 每季度联合县住建局开展经开区在建工地安全生产检查强化施工单位隐患整改，重点督促施工单位做好深基坑、大型土方、高大模板、起重与吊装、脚手架、拆除与爆破、高处作业以及通道与临边防护等安全措施。 |  | 秦明华 | 淦金金 周海波 许 凡 |  |
| 2 |  | 完善云山经济开发区各片区规划 | 推动马口产业园特色小镇规划、马口产业园控制性详细规划、恒丰工业新区总体规划的完善及成果移交，并在首次国土空间规划编制过程中发挥经开区的作用，推动经开区范围内用地在首次国土空间规划中合规合法化。 | 协调县自然资源局、县住建局对马口产业园控制性详细规划的成果移交事宜；争取在国家不断完善的国土空间规划的过程中推动经开区范围内所以用地合规合法。 |  | 秦明华 | 淦金金 林俊瑞 |  |
| 3 |  | 完善工业项目规划审批机制 | 根据项目进度要求，形成和不断完善规划审批机制，及时沟通相关部门上报工业领导小组研究规划事宜。 | 根据项目进度需求，形成及时汇报机制，推动定时及不定时召开工业领导小组规划审批专项会议，提升经开区规划审批的工作效率和服务项目的质量。 |  | 秦明华 | 淦金金 林俊瑞 |  |
| 4 |  | 经开区落户项目的红线出具、规划方案审核 | 严格按照落户经开区项目审批流程办理规划相关事宜。 | 按照项目先后顺序红线图3个工作日，规划文本7个工作日给予办理意见及答复。 |  | 秦明华 | 淦金金 林俊瑞 |  |
| 5 | 社会事务局 | 征地拆迁 | 尽可能争取用地指标，保障土地供应 | 启动纳米微晶以北1370亩征地拆迁工作,其中641亩已调规未报批，729亩未调规，主要涉及军山农贸公司江家组土地。 | 江家组、榨下村等村庄房屋未拆迁 | 叶轼 | 孔还议 赵家勇 熊民望 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 启动马口第三板块1476亩征地拆迁工作,其中1176亩已调规未报批，300亩未调规（插花地东侧），主要涉及马口镇屋场村（坪上组、泥塘组）。 | 坪上、泥塘两村庄房屋未拆迁 |  |  |  |
|  |  |  |  | 启动马口第四板块1834亩征地拆迁工作,其中1134亩已调规未报批，700亩未调规，主要涉及马口镇屋场村（泥塘、郭家、西山、前垅、上麻、下麻、陈新组）。 | 泥塘、郭家、前垅三村庄房屋未拆迁；郭家、西山、前垅、上麻、下麻、陈新组土地未完成征收。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成森仕服装拆迁工作。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 土地利用 |  | 利用重大项目争取指标。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 完成园区范围内纳米微晶以北、马口产业园三四板块土地调规。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 督促符合挂牌条件的企业摘牌。 |  | 孔还议 | 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 完成纳米微晶以北及马口三四板块林地转用。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 处理违法用地并及时消除违法用地。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 根据项目需求和基础建设需求，积极争取土地报批指标。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
|  |  |  |  | 衔接好各部分，加快项目建设，加快土地招拍挂，加快消化存量建设用地。 |  | 叶 轼 | 孔还议 汪凡茜 |  |
| 7 | 社会事务局 | 社会稳定工作 | 积极排查化解矛盾，营造安全稳定的生产环境 | 配合县综治办、扫黑办，完成综治、扫黑除恶相关工作。 |  | 叶 轼 | 孔还议 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 积极推进在建工地农民工实名制工作，规范农民工工资支付，减少在建工地欠薪情况 |  | 叶 轼 | 孔还议 熊民望 |  |
|  |  |  |  | 协调处理园区内欠薪欠款、工伤、交通事故等。 |  | 叶 轼 | 孔还议 熊民望 |  |
|  |  |  |  | 落实上级转办信访案件，做好园区接访工作，加强与县信访局、劳动监察局对接。 |  | 叶 轼 | 孔还议 熊民望 |  |
|  |  |  |  | 对接县政法委“雪亮工程”计划，负责园区天网监控维护使用，负责管委会门口大屏维护使用。 |  | 孔还议 | 张雷鸣 |  |
| 8 |  | 人力资源保障工作 | 做好人力资源协调对接，保障企业正常生产 | 加强与就业局和高校对接，引进人力资源公司，加强人才引进，为企业解决用工难问题。 |  | 孔还议 | 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 摸排企业需求，与职教机构联系，组织企业职工开展职业技能培训。 |  | 孔还议 | 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 尝试组织园区专场招聘会。 |  | 孔还议 | 张雷鸣 |  |
| 9 |  | 安全生产工作 | 确保企业正常生产，全年零事故 | 明确企业分类管理、风险研判等工作职责和机制。 |  | 孔还议 | 孔还议 熊民望 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 落实上级文件及会议精神，迎接各级安全检查。 |  | 叶 轼 | 赵家勇 熊民望 张雷鸣 |  |
|  |  |  |  | 开展安全生产检查，落实企业隐患整改、联合执法、部门查处违法违规行为。 |  | 孔还议 | 赵家勇 熊民望 张雷鸣 |  |
| 10 |  | 供热工作 | 解决企业供气问题 | 督促星火厂尽快落实热电联产项目；督促达昌热力新上锅炉尽快投入使用；联合各部门审批企业上锅炉问题。 |  | 孔还议 | 张雷鸣 |  |
| 11 | 环保办 | 清理低效闲置企业 | 推进第二批化工企业清理工作，实施启动第三批化工企业清理工作，为企业发展留出空间，同时采取“腾笼换鸟”兼并重组等方式，进一步做大如新嘉懿、海多、东方巨龙等园区综合实力较强的优质企业。 | 3月底前完成第二批化工清理目标，并筹划好下步计划。 | 暂无 | 程 亮 | 邹逢云 王艳艳 |  |
| 12 |  | 污水处理厂运营 | 确保能够实时掌握污水处理厂实际运营情况，对运营公司有效监管 | 配合县工投完成污水处理厂收购，督促南大平台公司规范运营。每季度联合环保部门对公司运营情况（包括设施运行情况、迎检情况、在线监测情况、应急处置情况等）进行考核，3月10日前制定好考核细则，考核结果报县领导，考核结果与其运营费用挂钩。 | 暂无 | 程 亮 | 邹逢云 胡国勇 |  |
| 13 |  | 雨污管网排查及整治 | 确保各片区雨污管网顺畅运行， 确保能够第一时间发现隐患并整治。 | （一）星火工业园：1、3月底前与各企业签订“一企一管”维护协议，确保企业履行维护义务；2、每周对地下雨污管网进行出水排查，每月进行一次系统性排查（翻开井盖）；3、每月对重点企业进行一次内部管网运行情况抽查。 （二）城南工业园：联合环保、住建等部门于5月底前完成城南污水规范接管工作。 （三）云山工业园：云山园区污水管网接通至污水处理厂后，每月对管网进行排查。 | 云山工业园污水管网需尽快接通至星火园区管网，满足企业排污需求。 | 程 亮 | 邹逢云 熊墨辉 胡国勇 王艳艳 |  |
| 14 |  | 园区废气管控 | 确保不发生异味扰民情况，做到异味精准溯源，督促企业及时解决。 | 1、联合环保部门要求星火园区各企业内排气烟囱或排放口必须安装废气在线监测设施，实施掌握企业排放废气情况（此项工作需环保部门力推，时间暂定，下步进一步与环保沟通）。 2、对废气重点企业加强管控，根据日常工作了解情况，结合专家对企业的环评审查意见，3月15日前将园区内涉气企业分为重点管控和一般管控分类管控。与南大合作平台公司计划采购便携式VOC检测设备，3月底设备到位后，环保办人员将与专家一起不定期对涉气企业进行机动性检测，重点涉气企业频次不低于每周三次、普通涉气企业不低于每周一次。 3、每日对公共区域进行巡查，实施掌握废气情况。 | 暂无 | 程 亮 | 邹逢云 熊墨辉 胡国勇 王艳艳 |  |
| 15 |  | 重点风险源管控 | 严控重点风险源，确保园区环保稳定。 | 1、对园区内涉重（重金属）企业（宝丰生物、宝华、京九电源）的雨水管控，不定期对以上三家企业雨水口取样检测（根据降雨频次确定检测时间，至少一月三次），并与企业雨水在线监测设备数据进行比对，确保在线数据准确。 2、对企业危废加强排查，对园区内各企业危废存放情况及危废转移台账情况，与环保分局、专家每月进行定期检查（每月一次）。明确各企业危废仓库储存限值（如不超过危废仓库容积的70%等）。若发现台账问题，环保分局依法依规进行处罚，若发现超限值储存，采取限产措施，若仓库爆仓，责令企业停产整顿，坚决杜绝企业危废管理不到位问题。 3、对园区周边雨水排口、排水明渠不定期取样检测（不低于一周一次），若发现超标情况，及时开展溯源排查工作，杜绝企业偷排行为。 | 暂无 | 程亮 | 邹逢云、胡国勇 |  |
| 16 |  | 智慧监管体系 | 建立规范运维体系，完善联防联控设施， 实现智慧环保监管。 | 1、5月底前统筹并完善现有各项智慧监控资源（园区环保智慧平台、一企一管监控体系等），实现智慧联动管理机制； 2、规范园区在线运维单位管理，5月底前制定统一运维招标方案，由统一运维方具体负责联防联控机制运营。 | 暂无 | 程亮 | 邹逢云 胡国勇 王艳艳 |  |
| 17 | 招商服务局 | 招商引资任务 | 围绕我县重点产业，引进2个以上租赁项目，1个2亿元以上购地项目。 | 通过各种渠道挖掘项目投资信息，及时跟踪对接投资客商，组织参与项目考察，洽谈，评审，推动项目落户。按县委分配的任务，进行任务分解，每季度总结一次招商引资任务完成情况，确保完成年度目标。（完成时间：全年） |  | 黄义鹏 帅卫卫 | 王有兴 胡龄爻 熊育凤 | 由招商服务局牵头，经开区全员参与。 |
| 18 |  | 项目推进任务 | 推进签约未开工项目早开工，在建项目早竣工，竣工项目早投产，及时掌握并协调项目推进过程中的问题和障碍。 | 推动现有签约未开工的33个购地项目在年底前开工17个，现有44个续建项目在年底前竣工7个，投产18个。筛选好10个拟巡回看变化项目并重点服务、推进、调度。制定目标任务，明确责任分工，确保拟看变化项目有特色、有亮点、有看点、有体量，在全市取得好成绩。（完成时间：全年） |  | 黄义鹏 帅卫卫 | 王有兴 胡龄爻 熊育凤 |  |
| 19 |  | 项目调度工作 | 通过各个层面的项目调度，畅通项目手续办理，生产要素保障，达到项目推进的目标。 | 一是挂点干部每周一调度。挂点干部深入帮扶在建项目，掌握项目的当前建设进度，存在问题等，每周报招商服务局汇总，形成快报，报县领导和服务单位。二是分管县领导每月调度。对项目存在的个性问题立即协调解决，共性和难以解决的问题提交县工业领导小组、分管县领导调度解决。三是县主要领导不定期调度。对重大项目或其他项目推进过程中存在的重大共性问题，提请县主要领导调度。（完成时间：全年） |  | 黄义鹏 帅卫卫 | 王有兴 胡龄爻 熊育凤 | 由招商服务局牵头，经开区全员参与。 |
| 20 |  | 理顺工作机制 | 通过建立相关工作机制，提高工作质量，提升工作效率。 | 一是项目准入机制，明确产业对接人员，细化准入标准，在项目准入上主动作为。二是项目台账机制，深入摸排，完善并随时更新园区项目台账。三是干部帮扶机制，开展企业帮扶日活动，为企业解忧排困。四是项目履约机制，发挥合同的约束力，督促项目开工、竣工、投产见效。五是项目审批机制，做到园区的事情园区办。六是内部衔接机制，园区服务事项一站式受理，督促办理（完成时间：全年） |  | 帅卫卫 | 胡龄爻 |  |
| 21 | 经济发展局 | 银企对接会 | 促成企业与银行的贷款对接。 | 3月初与人行、金融办、商业银行对接。3月中下旬召开银企对接会，对达成协议的进行集中签约仪式。 | 企业抵押物不足。 | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 22 |  | 全省开发区争先创优考核 | 在全省开发区中排位上升 | 2020年3月完成2019年全年争先创优考核，力争进入前26强；2020年8月完成2020年上半年争先创优考核，力争进入前25强；2021年3月完成2020年全年争先创优考核，力争进入前22强。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 23 |  | 争资争项 | 争取1-2个含金量高的项目支持资金 | 2020年4月开展相关准备工作，争取1-2个含金量高的项目支持资金。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 24 |  | 规上企业退库 | 在规上企业名录库中退出年主营业务收入低于2000万元的企业 | 3月梳理一批，分批次退出 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 舒 丹 |  |
| 25 |  | 第二轮扩区调区工作 | 将马口产业园开发面积纳入国家公告范围 | 2020年10月前完成第二轮扩区调区所需13项申报资料的编制和准备；2020年12月前获得省政府同意扩区调区的批复。 | 扩区调区主要是马口产业园区域，与现有的城市总规存在冲突。 | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 26 |  | 新增规上工业企业 | 全年新增15户 | 第一季度完成3家，第二季度3家，第三季度3家，第四季度6户。 | 受疫情影响，企业投产时间会推迟，导致申报要延后。 | 叶 轼 | 曾秀梅 高鸿猷 |  |
| 27 |  | 园区主要经济指标 | 保持平稳增长 | 完成465亿元，同比增长10.2%，全省园区排名前移1位，排20位 | 受疫情影响，企业订单和产能都会受影响。 | 叶 轼 | 曾秀梅 舒 丹 |  |
| 28 | 经济发展局 | 金融服务 | 日常做好对接 | 为企业提供金融服务及“财园信贷通”工作 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 29 |  | 工业考评 |  | 协助县工信局，对接市工信局做好市对县工业考评 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 高鸿猷 |  |
| 30 |  | 企业直报 | 完成35家规上企业实行直报 | 4月举办企业直报培训会，12月完成35家规上企业直报。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 31 |  | 降成本优环境 | 对接好省领导实地调研“降成本优环境”活动 | 8月对接好省领导实地调研“降成本优环境”活动 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 舒 丹 |  |
| 32 |  | 国家新型工业化有机硅产业示范基地 | 保持此项荣誉 | 9月完成国家新型工业化有机硅产业示范基地创建发展情况系列材料报送。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 33 |  | 国家火炬计划有机硅产业基地 | 保持此项荣誉 | 12月完成国家火炬计划有机硅产业基地创建发展情况年度系列材料报送。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 34 |  | “海智计划”有机硅产业工作站 | 保持此项荣誉 | 按时间节点梳理上报“海智计划”有机硅产业工作站工作开展情况；12月完成省科协关于“海智计划”有机硅工作站年度评估考核。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 高鸿猷 |  |
| 35 |  | 人才工作 | 配合县人才办做好相关工作 | 按时间节点及时梳理上报开发区人才工作开展情况。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 高鸿猷 |  |
| 36 |  | 推进重点企业税收工作 | 推动企业税收增长 | 可以结合当前我县各重点企业发展情况，确保2020年税收过千万企业12家，500万税收企业有新增，对亩均税收万元以下提目标要求，力争2020年工业税收突破12亿。 | 经梳理，2019年度过千万企业8家，500万以上16家。力争通过强化企业融资等帮扶服务，2020年500万元以上20家。受新冠肺炎疫情影响，企业恢复产能、订单等有所下滑。 | 叶轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 37 |  | 牵头“五化园区”考评工作 |  | 日常做好“五化园区”之产业循环化工作，年底牵头完成“五化园区”考评工作。 |  | 叶 轼 | 曾秀梅 魏聪骏 |  |
| 38 | 党政办公室 | 制定出台云山经开区2020年工作实施意见 |  | 3月上旬完成工作实施意见的拟稿和出台。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 李 露 |  |
| 39 |  | 组织（党务）工作 | 工作有亮点、有特色，在全县处于第一方阵。 | 1、对企业独立和联合党支部进行梳理，去弱存强，补充骨干企业为联合党支部活动阵地(3月底前)。2、对照2020年县基层党建工作重点任务清单（尚未出来），理出经开区2020年党建重点工作清单(3月底前)。3、邀请组织部党务专家来“传经送宝”，同时按照时间节点高标准完成组织部布置的各项工作任务。4、举办一期非公企业党务干部培训班（6月底前）。5、新培育6个党建示范点（3个独立、3个联合）、新发展党员3人，力争在外资企业设立党组织（8月底前）。6、对优秀企业党支部和党务干部进行表彰（2021年1月前）。7、股级干部任命（6月份）。8、科级班子年度考核（2021年1月前）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 胡凯玲 |  |
| 40 | 党政办公室 | 全面从严治党（迎接省委巡视巡察工作) | 确保省委巡察不出差错，党风廉政建设各项工作落到实处。 | 1、对《中央省市巡视巡察发现（通报）问题和未巡先改问题未完成整改任务工作台账》进行分工（3月上旬）。2、完成所有整改材料的梳理和归档（3月中旬）。3、请纪委、审计等对材料进行审核，查漏补缺完善材料（3月下旬）。4、按要求及时完成纪检部门布置的各项工作（全年）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 李 露 |  |
| 41 |  | 意识形态（宣传）工作 | 上稿率在全县排前三、完成党报党刊征订任务。 | 1、邀请宣传部专家就宣传稿件的撰写进行培训（3月初）。2、每月在干部例会上通报宣传上稿情况（每月初）。3、每季度兑现一次奖励（每季度初）。4、宣传奖励颁奖仪式（2021年1月）。5、完成党报党刊征订工作（12月）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 胡凯玲 余盼攀 |  |
| 42 |  | 产业服务综合体建设和申报工作 | 成功申报省级产业服务综合体。 | 1、完成产业服务综合体建设及进驻（6月）。 2、启动省级产业综合体的申报工作（7月）。 3、组织到已申报成功的园区学习（8月）。 4、9月完成申报材料的编写（9月）。 5、到省市工信部门(对材料进行审核完善)沟通联系（10月）。 6、上报申报材料并获得省工信厅的申报成功批复（11月）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 胡凯玲 |  |
| 43 |  | 企业服务中心建设 | 高效运转企业服务中心，实现“园区事园区办”。 | 1、完成硬件设施建设（4月）。 2、部门入驻方案和运转方案的制定（3月底）。 3、相关部门进驻及正式运转（5月）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 李露 |  |
| 44 |  | 财税体制改革工作 | 有保证园区正常运转的财力。 | 1、梳理提供归属园区税收的企业名单给财政局（3月上旬）。 2、与财政、税务等部门联系，确定归属园区税收总额及企业名单（3月下旬）。 3、梳理增加2020年归属园区税收的企业，对2020年税收隶属园区的所有企业进行重点帮扶分工（4月上旬）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰、胡凯玲 |  |
| 45 |  | 干部绩效考核 | 进一步提升经开区工作效率和业绩。 | 1、《云山经开区干部绩效考核实施方案》初稿的草拟并征求各班子成员的意见（3月中旬）。 2、上班子会讨论修改完善后发文（3月下旬）。 3、抓好干部绩效考核方案的执行（全年）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 李 露 |  |
| 46 |  | 机关运转（含办文办会、公务 接待、后勤 保障、综合 协调、财务 管理） | 机关运转有序、规范、高效。 | 1、规范发文格式、印章管理、文件归档，提升文稿质量；注意办会细节，不出差错。 2、加强制度化、规范化建设，按照中央八项规定的要求，执行好新修订的接待工作规程（工作餐40/人、公务接待130元/人）。 3、食堂管理、办公用品采购、大楼安全、卫生管理等，为机关干部职工创造了便利、整洁、安静的工作环境。 4、加大督促检查力度，及时反馈各项工作推进情况，起到“上情下达”、“下情上报”的桥梁作用。 5、严格执行财务制度，资金的使用做到程序规范、严谨周密，做到专款专用；提前做好谋划，保证好机关的正常运转和干部的福利待遇。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 李 露 余盼攀 黄西西 张 恩 胡凯玲 刘其利 |  |
| 47 |  | 市级文明单位申报 | 成功申报市级文明单位，力争申报省级文明单位。 | 1、提前与县文明办对接，明确今年的申报目标（3月份）。2、及时上报申报材料，做好文明单位日常维护及迎检工作（全年）。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 黄西西 |  |
| 48 |  | 包村帮扶及脱贫攻坚 | 脱贫攻坚不出差错。 | 做好包村帮扶及脱贫攻坚日常工作，对接好脱贫攻坚系列检查，确保不出差错。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 雷有雨 |  |
| 49 |  | 目标考评 | 工作在全县获认可、有位置。 | 1、发挥好牵头揽总和沟通协调的作用，及时反馈相关考评信息。 2、包村帮扶（精准扶贫）及新农村建设年底目标考评拿奖。 3、市级文明奖、节能奖涉及干部福利，必须保证。 4、党建工作争取拿奖。 |  | 袁阳淮 | 毕诗杰 余盼攀 黄西西 雷有雨 |  |