县住建局2019年度有关工作情况汇报

一、工作总体情况

近年来，永修紧扣“九江南大门、南昌后花园”的发展定位，围绕打造赣江新区城市中心为目标，大力实施城乡宜居宜业工程，以“一河两岸、一城四区”城市发展格局，坚持“繁荣湖东区、提升建成区、统筹城乡发展”的发展思路，大力实施新型城镇化基础战略，坚持以人为本，产城融合，城乡一体，突出特色等原则，高位、科学、快速、和谐地推进城乡建设，2018年底，城区人口10余万人，建成区18平方公里，城镇化率达为54.62%。近年来，建成了城投大厦、公安业务用房、外国语湖东分校、新职教中心、龙山二期保障房、昌九高速县城新互通、第二水厂、湖东110KV变电站等一批城建项目；即将建成湖东医院、文体中心、五洲建材家居汽配城、妇幼保健、金太阳幼儿园等功能性项目；正在实施赣江新区职教园、绿色金融中心等一批产业项目；加快推进白莲湖改造提升、城区主次干道提升、永修大桥、城区至园区快速路、迎宾大道及万宝路跨铁路桥、汪家山路等一批路网和环境整治提升项目。去年县住建局牵头的2017年度新型城镇化发展质量评估荣获全省第二；今年7月上中旬全市城乡环境综合整治（城市功能与品质提升）现场会将在永修召开。

今年2月份根据机构改革要求高效完成了县住建局组建工作。主要负责全县住房和城乡建设行政管理职能，承担贯彻执行国家、省市县有关住房保障、城乡建设、工程建设管理等法律法规、规章及方针政策，负责房地产市场监管、物业小区指导、工程招投标、建筑业管理、城乡生活污水和燃气和建筑工程质量安全事中事后监管等职责。县住建局在重点牵头抓好“国家级三大攻坚战”（脱贫安居、生态环保、安全生产）、“省级二项目重点”（城乡环境综合整治、城市功能与品质提升）、“县级两大重点”（棚改拆迁、城建项目建设）的基础上，严格依法履行住建行业“五大职能”（招投标监管、建筑市场监管、房地产市场监管、质量安全监督、污水处理设施建设）。

二、特色亮点工作

1、全面推进脱贫攻坚安居工程。从2011年以来，共完成5996户农村危房改造建设，今年又启动了220余户农村危房改造。结合脱贫攻坚，今年全面开展了春季整改攻势、夏季提升行动。一是在往年鉴定的基础上，今年全面完成了全县4244户建档立卡户房屋再次排查鉴定工作，全面建立了工作台账。二是今年将全面完成建档立卡户改造任务，做到建档立卡户应改尽改，实现安居脱贫，同时加大农村危房改造督促检查力度，做到保质、及时完成改造任务。

2、重拳治理生态环境。县住建局主要负责污水处理设施和建筑工地扬尘治理2块工作，牵头城市污染防治专业委员会工作。一是加快污水处理设施建设。（1）全面加快污水管网建设。2015年至2018年底，投入1.4个多亿实施了81.06公里污水管网建设。今年投入6000多万元采用EPC模式正在实施区13.6公里改造、新建污水管网，同时启动了城区6个污水塘和污水支管网维修、清淤改造。目前湖东区全面实行雨污分流；老城区和城南区基本完成雨污分流改造；湖西区今年底前基本完成雨污分流改造。（2）2017年年底在全市率先完成了污水处理厂出水由一级B提标到一级A改造；完成了湖西、老城污水泵站一体化改造建设。（3）在艾城、吴城和恒丰已建成膜式污水处理站的基础上，全面启动了乡镇集镇污水处理设施及管网建设（含马口产业园），采取PPP模式推进，计划建设长度236.2公里，污水处理站25座，目前正申报省级PPP项目库，再启动招标，建设工期18个月。

二是建筑工地扬尘治理。严格按 “六个100%”要求，采取强有力措施，深入开展建筑施工扬尘污染治理。一是实行“网格化”管理。将所有在建项目包干到人，全员上岗，层层落实责任，压实压细监督责任。二是严格“控源头”监管。对所有建筑工地拉网式排查，要求全部设置封闭的硬质围挡，全部做到封闭施工，对施工现场道路等进行硬化处理，对裸露的场地采取覆盖或绿化等防尘措施。三是建立“常态化”机制。对建筑工地高频率、不定时的检查，对扬尘治理不达标的工程，一律先停工整改，整改验收合格后方可开工建设。

3、铁腕抓好安全生产。始终保持“打非治违”高压态势，严格落实省住建厅关于房屋建筑和市政工程施工安全生产“十个一律”措施，严防建筑领域安全生产事故发生。一是突出工作重点。重点整治高大模板、脚手架、深基坑等危险性较大的分部分项工程；重点检查起重机械设备备案、登记和使用情况；重点查处项目非法建设、非法转包等问题；重点防范坍塌和高处坠落事故的发生。二是加强队伍建设。进一步充实专委会人员，全面配齐安监站工作人员，专门成立专业执法队伍，并明确任务落实责任。同时，加强队伍的业务学习培训，切实提高监管人员的业务水平。三是加大处罚力度。重点加大对非法建设、安全隐患整改不到位、不彻底、不及时和施工现场管理不严的企业打击力度，从重从严处理、顶格处罚，切实提高监督处罚的震慑力，确保全面落实建筑领域安全生产各项工作。

4、狠抓城乡环境综合整治。县住建局牵头负责整治办日常工作，特别是去年度9月份开展的百日攻坚“净化”行动、“三线”提升整治以来，县主要领导高位推动，县分管领导高频调度，相关部门和乡镇高效整治，城乡面貌焕然一新。铁路、高速沿线和部级示范路整治提升得到省市一致好评；八角岭和艾城徽派风格、恒丰企业集团和三溪桥现代风格、云山和吴城宋代风格等乡镇集镇提升改造成效明显；环境整治百日攻坚、柘林清洁家庭创建分别在江西省三套、九江一套播出。

5、创新城市功能与品质提升。县住建局牵头负责品质办日常工作，3月13日召开全县动员大会，围绕八大行动、77个重点项目切实加快城市品质提升，到6月底，开工54个，完成投资16.5亿元。一是聘请天津城规院对城市功能与品质提升三年规划进行整体设计；二是将中心城区总投资约4.59亿元的开放式小区、城中村、背街小巷整治及城区主要道路改造提升工程等27个项目进行打包，采用工程总承包（EPC）模式进行招投标建设，邀请央企、国企等有实力的企业参与建设。在全面完成建昌大道、蓝天大道路面立面改造的基础上，继续按照道路“线下地、白改黑”，人行道板由“硬质”改“透水”，立面改造做到“旧变新、凸改平、统店招、出亮化”等措施加快街道提升改造。特别是启动了富民小区老旧小区提升改造，按照海绵城市要求，重点实施蜘蛛网治理、地下管网完善、油烟治理、加装电梯、智能安防、绿化亮化和立面改造工程。此项工作得到了市领导的一致认可。

6、统筹协调棚改拆迁工作。县住建局负责棚改办日常工作。2017年以来，实施了老城、建设坪、高山岗、江玻、羽绒厂、老公安局等区域4103户、约50万平方米的棚户区改造，今年又全面启动1991户、约28万平方米的棚改拆迁工作。一是扎实做好基础性工作，目前已基本完成摸底、评估和测量工作，聘请了律师团队实施依法拆迁、有序推进。二是高标准建设安置房，所有安置房均选址在城区中心地段，户型面积充分征求拆迁户意见，实行高标准打造，目前完成了900户、10余万平方米的龙山二期建设；正在加快1060户、约12万平方米的龙山三期、760户、约6.5万平方米的老城农机厂安置小区建设，预计明年上半年建成。今年5月15日在县委党校成功举行了新兴社区和同心社区一片区申购政府房源选房顺序号摇号活动，并在省电视台宣传报道。

7、加快吴城侯鸟特色小镇建设。吴城侯鸟特色小镇成功申报省级特色小镇，被列为省级层面高位推进，目前总体规划成果已经完成。结合今年底国际观鸟节，全面启动了吴城集镇整体提升改造建设。

三、下步推进重点工作

一是加快城建项目建设。结合城市功能与品质提升三年行动和城乡环境综合整治为契机，加快实施治脏、治乱、治堵、功能修补、生态修复、特色彰显、亮化美化、治理创新八大行动项目建设，年初制定了环境整治、路网等市政设施、污水处理、功能性等85个城建项目，目前正在有序推进。下步将按照项目清单化管理，倒排工期，加速推进。重点解决停车场、地下管网设施、交通秩序管理等工作，逐步完善配套设施，努力提升城市品位。

二是强化行业监管。在继续抓好脱贫安居、生态环保、安全生产、城乡环境综合整治、城市功能与品质提升的基础上，主要抓好以下工作：①招投标监管；②抓好建筑业和房地产业两个市场监管；③抓好全县建筑工地质量安全生产；④抓好物业小区提升管理水平；⑤抓好节能建筑、海绵城市、装配式建筑推广运用。

永修县住建局

2019年7月5日