白莲湖公园景观提升改造项目简介

本项目是基于白莲湖公园现状基础之上进行的景观提升改造项目。也是永修县的重点民生项目之一。项目地址位于永修县湖东新区中心城区，是永修形象对外展示的一个重要窗口。区域建设面积：约2平方公里。

建设内容包括：

一、五个湖体清淤和筑岛及水体治理；

- 道路工程：滨湖路北延段、湖滨西路；

- 建昌阁单体及阁楼亮化

- 儿童乐园广场工程

- 主次路口绿化改造及音乐水秀；

- 佛指莲花景观工程（水上游乐平台及玻璃栈道）。

- 项目开工时间2017年10月20日，计划2019年12月底完工。目前已完成全部工程90%。